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ІНФОРМАЦІЯ
про стан утримання доріг в Рівненському районі
 
       Загальна протяжність вулиць та доріг комунальної власності сільських, селищних та міських рад Рівненського району становить майже 3,8 тис. км. 
Впродовж І кварталу 2021 року сільськими, селищними та міськими радами на утримання та розвиток інфраструктури доріг комунальної власності витрачено коштів на суму більше 4 мільйони 400 тисяч гривень.

На 2021 рік сільськими, селищними, міськими радами заплановано витратити на проведення поточних, капітальних ремонтів, реконструкції та утримання вулично-дорожньої мережі більше 70 мільйонів 800 тисяч гривень, що дасть змогу відновити дорожне покриття майже 60 км вулично-дорожньої мережі.
Зокрема, Бабинською сільською радою передбачено провести ремонт 4 вулиць на протяжності 800 м: 

вул. Млинівська с. Іллін; 

вул. Весняна с. Підліски; 

вул. Фестивальна с. Томахів; 

вул. Садова с. Горбаків. 

Білокриницькою сільською радою передбачено провести капітальний ремонт 526 м дорожнього покриття вул. Радгоспна від буд. №17 до буд. №45 в с. Біла Криниця. 

Великоомелянською сільською радою передбачено виконати капітальний ремонт 7 вулиць на протяжності 3990 м: 

вул. Чеська від буд. №27 до буд. №21, вул. Рольщикова, вул. Тиха в с. Велика Омеляна;

вул. Центральна в с. Вересневе; 

вул. Шкільна, вул. Ф. Кравчука, вул. Вишнева в с. Грушвиця Перша. 

Городоцькою сільською радою заплановано проведення:

капітального ремонту 16 вулиць: 

вул.Шевченка, вул. Набережна, вул. Джерельна, вул. Лісова, вул. Садова, вул. Сагайдачного, вул. Гагаріна, вул. Островського, вул. Степана Бандери, вул. Тиха, вул. Крейдяна, вул. Шкільна, вул. Франка в с.Обарів;

вул. Польова, вул. Центральна, вул. Сонячна в с.Карпилівка;
поточного ремонту 5 вулиць (переважно завершені):
вул. Центральна  в с.Метків; 

вул. Зелена в с.Караєвичі; 

вул. Б.Хмельницького в с.Городок; 

вул.Л.Українки в с.Понебель; 

вул.Понебельська в с.Ставки.

Гощанською селищною радою заплановано проведення поточного ремонту 27 вулиць на протяжності 39,044 км:
вул.Поліська, вул.Тракторна, вул.Хмельова в с. Тучин;

вул.Спортивна, вул.Л.Українки в с. Річиця;

вул.Злітна с. Воронів;

вул.Підлужна, вул. Вишнева с. Майків;
вул.І.Франка, вул. Українки, вул.Вербова в с.Дуліби;

вул.Д.Козачонка, вул.Оболоння, вул.Молодіжна, вул. Острівська, вул.Суворова в с.Курозвани; 

вул.Рогівка, вул.Шевченка, вул.Вербова в с.Бочаниця;

вул. І.Франка, вул. Садова, вул. Шкільна в с. Жаврів;

вул. Лісова, вул. Околиця в с. Глибочок;

пров. Шкільний в с. Франівка;

вул. Тополева в с. Симонів;

вул. Шевченка в с. Красносілля;

вул. Тиха в с. Чудниця;

вул. Незалежності, вул. Шевченка, вул. Наливайка, вул. Застав’я,           вул. Соборна (до школи), вул. Садова, вул. Князів Острозьких, вул. І.Франка, вул. Пилипа Орлика, вул. Східна (біля ЦНАПу).
Дядьковицькою сільською радою ремонтні роботи будуть плануватися після закінчення другого кварталу 2021 року і фактичного перевиконання дохідної частини сільського бюджету.

Здовбицькою сільською радою заплановано проведення капітального ремонту 5 вулиць:

вул. Квітнева, вул. Перша, вул. Друга, вул. Третя в с. Здовбиця; 
вул. Шкільна в с. Івачків.

Також заплановано поточний середній ремонт автомобільної дороги         О 180806 Лідаво-Урвенна-Залісся на ділянці км 0+000-км 3+788 Рівненський район в селах Лідаво та Урвенна.
Здолбунівською міською радою заплановано проведення капітального ремонту 10 вулиць та реконструкції 1 вулиці на протяжності 3,515 км:

вул. Садова, вул. Нечуя-Левицького, вул. Нова, вул. Львівська (від        вул. Грушевського до вул. Словацького), вул. Коперніка (від пров. Парковий до вул. Берегова),  вул. У.Кармелюка (від буд № 35 до вул. Я.Мудрого),              вул. Я.Мудрого, вул. Паркова (від буд №2 до вул. Сонячна), вул. 2 Лютого (від вул. Паркова до вул. Лесі Українки) в м. Здолбунів;
вул. Зарічна в с. П'ятигори;

реконструкція частини покриття вул. Старомильська в с. Новомильськ.
Клеванською селищною радою заплановано проведення капітального ремонту 3 вулиць на протяжності 3,1 км:
вул. Носальчука, вул. Дераженська в смт Клевань;

вул. І. Франка смт Оржів.

Корецькою міською радою заплановано проведення капітального ремонту 6 вулиць на протяжності 892 м:
вул. Б.Хмельницького (з влаштуванням тротуарів), вул. 40-річчя Перемоги в м. Корець;

вул. Тиха в с. Користь.

Також заплановано проведення поточного ремонту вул. Київська,         вул. Коновальця, вул. Володимирська в м. Корець.
Костопільською міською радою заплановано проведення капітального ремонту 2 вулиць:

вул. Тиха в с. Моквинські Хутори;

вул. Набережна в с. Корчів’я;
Також, заплановано провести поточний середній ремонт частини вулиці Степанська від будинку №16 до будинку №89 в м. Костопіль.

Малинською сільською радою заплановано проведення капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Шкільній в с. Малушка.
Малолюбашанською сільською радою заплановано проведення поточного ремонту 12 вулиць на протяжності 1,1 км:

вул. Нова, вул.Вишнева в с. Лісопіль;  

вул. Омеляненка, вул .Шевченка, вул. Центральна в с. Мирне;  

вул. Сонячна в с. Мала Любаша;  
вул. Лісова, вул. Шевченка в с. Боршівка; 
вул. Лугова, вул. Березнева, вул. Молодіжна в с.Маша

Також, передбачено проведення реконструкції провулку Шевченка в с. Мала Любаша.

Окрім цього сільською радою заплановано розроблення проектно-кошторисної документації по об'єкту «Капітальний ремонт вулиці Центральна від буд. № 22 до буд. № 84 в с. Мала Любаша» та по  об'єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0181009) Берестовець-Лісопіль км 7+800км 10+500км».
Мізоцькою селищною радою заплановано провести поточний ремонт вулиць Тараса Якимчука, Сурмичі, Шевченка, Дерманська в смт Мізоч.
 Острозькою міською радою заплановано проведення капітального ремонту 4 вулиць:
вул. Шкільна с. Верхів;

вул. Заводська між багатоквартирними будинками, 1,2,3,4,  в с.Могиляни;

вул. Білашівська, вул. Незалежності (від перехрестя вул. Шкільна, від вул. Набережна до кладовища) в с. Грозів.

Поточний середній ремонт передбачено здійснити 4 вулиць: перехрестя по вул.Козацька, вул.Монастирська, вул. Татарська, пров. Черепки в м. Острог.
Соснівською селищною радою заплановано проведення капітального ремонту вулиць Шкільна та Колгоспна на протяжності 962м.
Шпанівською сільською радою заплановано проведення капітального ремонту вулиць Шкільна в с. Бармаки та вул. Лугова (на ділянці від перехрестя        вул. Героїв Майдану до перехрестя вул. Павла Чубинського) в с. Шпанів.


Загальна протяжність автомобільних доріг загального користування місцевого значення Рівненської області становить 3142,3 км, з них у  Рівненському районі – 1363,0 км, що складає 43%. Зазначені дороги перебувають на балансі департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації. В 2021 році експлуатаційне утримання зазначених доріг здійснюють ТОВ «Меридіан» та ТОВ «Рівнеавтошляхбуд». Рівненською райдержадміністрацією, відповідно до зробленого запиту, опрацьовано та надано до департаменту з питань будівництва та архітектури Рівненської обласної державної адміністрації інформацію, що була отримана від органів місцевого самоврядування району, про більш як 150 ділянок доріг загального користування місцевого значення, які потребують ремонту дорожнього покриття.

Відповідно до розпорядження голови Рівненської обласної державної адміністрації від 02 квітня 2021 року № 243 «Про затвердження нової редакції переліку об'єктів, що фінансуватимуться у 2021 році за рахунок субвенції з державного бюджету» затверджено Перелік об'єктів, що фінансуватимуться у 2021 році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Рівненської області. Зокрема у Рівненському районі передбачено відновити 22,3 км дорожнього покриття та  витратити більше 182 млн. грн, в тому числі на проведення:

капітального ремонту вулиць комунальної власності:

          вул. Носальчука в смт  Клевань – 2173,5 тис. грн;


вул. Жовтнева в с. Зоря – 14 000,0 тис. грн;

вул. І. Франка в смт Оржів – 6 750,0 тис. грн;


вул. Паркова в с. Городище – 4 059,449 тис. грн;

капітального ремонту автомобільних  доріг місцевого значення:

автомобільної  дороги О180810 /Т-18-20/ - Буща на ділянці км 0+000 – км 3+310 – 32 000,0 тис. грн;

автодороги О181515 Ставки - Обарів на ділянці     км 0+530 - км 2+483 – 5 300,0 тис. грн;

автомобільної дороги О181004 Малий Стидин – Злазне – Іваничі на ділянці км 10+600 – км 17+500 – 32 000,0 тис. грн;

автомобільної дороги О 181501 Рівне - Хотин на ділянці км 3+560 -                        км 5+960 – 11 000,0 тис. грн.
поточного середнього ремонту автомобільних  доріг місцевого значення:

автомобільної дороги С180306 Мнишин - Горбаків на ділянці км 1+700  - км 2+700 – 4 960,0 тис. грн;

автомобільної дороги О181107 /Н-25/ - Поляни на ділянці км 0+000 –                    км 4+900 – 29 000,0 тис. грн.

експлуатаційного утримання автомобільних доріг місцевого значення – 40 890,0 тис. грн.
Загальна протяжність автомобільних доріг загального користування державного значення в Рівненській області становить 2009,8 км, з них у  Рівненському районі – 761,2 км, що становить 38%,  в тому числі: міжнародні - 115,6 км; національні - 144,7 км; регіональні - 71,8 км; територіальні - 429,1 км. Зазначені дороги перебувають на балансі Служби автомобільних доріг у Рівненській області.
У Рівненському районі проводяться роботи з будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонтів автомобільних доріг державного значення.

За перший квартал 2021 року оплачено виконаних в межах Рівненського району робіт на суму 57 078,0 тис. грн.

Всього на 2021 рік заплановано виконання робіт на суму близько               1 094 980,0 тис. грн, фактичні обсяги фінансування будуть визначені Кабінетом Міністрів України протягом року.

В межах Рівненського району передбачені будівельно-ремонтні роботи на таких об’єктах:

будівництво автомобільної дороги від автомобільної дороги державного значення Н-25 Городище – Рівне – Старокостянтинів км 146 + 630 до автомобільної дороги державного значення Т-18-32 /Н-22/ – Ходоси – Кустин – /Н-25/ км 8 + 426 (6,0 км);

Т-18-32 /Н-22 / – Ходоси – Кустин – /Н-25/ на ділянці км 4 + 426 – км 8 + 426 (4,0 км);
Н-22 Устилуг – Луцьк – Рівне на ділянці км 150+500 – км 156+700         (6,2 км);

Н-25 Городище – Рівне – Старокостянтинів на ділянці км 112+000 –          км 117+000 (5,0 км);

Н-25 Городище – Рівне – Старокостянтинів на ділянці км 201+000 –          км 204+500 (5 км);

Н-25 Городище – Рівне – Старокостянтинів на ділянці км 182+000 –        км 186+000 (4,0 км);

Т-18-01 Рівне – Здолбунів – Мізоч – Дубно (окремими ділянками)       (13,1 км);

Т-18-24 Дерманка – Корець – /М-06/ на ділянці км 31+500 – км 34+100 (1,7 км);

Т-18-12 Немовичі – Березне – Великі Межирічі – Федорівка на ділянці      км 83+400 – км 84+400 (1,0 км);

влаштування елементів системи моніторингу за станом доріг та умовами руху на км 207 + 900 – км 208 + 100 автомобільної дороги державного значення Н-25 Городище – Рівне – Старокостянтинів.
Таким чином, в Рівненському районі впродовж 2021 року на проведення будівельно-ремонтних робіт та експлуатаційного утримання вулиць і доріг комунальної власності, автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення передбачено витратити більше 1 мільярда 347 мільйонів гривень, що дасть змогу відновити більше 128 км дорожнього покриття, покращити логістику вантажних і пасажирських перевезень, підвищити рівень безпеки дорожнього руху.
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