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Довідка на сесію
«Про стан підготовки об’єктів житлово-комунального господарства району до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 року»
З метою стабільного функціонування господарського комплексу Рівненського району в осінньо-зимовий період 2021-2022 року було видане розпорядження від 12 травня 2020 року № 163 «Про  підсумки  опалювального сезону 2020 – 2021 року та підготовку об’єктів житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2021 – 2022 року», яким затверджено заходи щодо підготовки до осінньо-зимового періоду 2021-2022 року.

Станом на 30.08.2021 на фінансування заходів з підготовки житлово-комунального господарства до осінньо-зимового періоду 2021-2022 року спрямовано більше 131,7 млн грн.

У житловому господарстві з 2135 підготовлено 1685 житлових будинків усіх форм власності, з них 748 з 947 будинків з централізованим теплопостачанням. Проведено ремонт покрівлі в 72 житлових будинках, в 286 – ремонт внутрішньобудинкових систем постачання теплової енергії, в 25 – промивання внутрішньобудинкових мереж постачання теплової енергії, в 280 – ремонт систем холодного водопостачання, в 235 – ремонт внутрішньо- будинкових систем електропостачання. На зазначені заходи з підготовки житлового господарства використано 24,7 млн грн із передбачених 38,4 млн грн, що становить 64%.

У соціальній сфері повністю підготовлено 257 загальноосвітніх навчальних закладів, 168 дошкільних навчальних закладів, 32 медичних заклади.
У тепловому господарстві підготовлено 303 котельні з 383, проведено капітальний ремонт та реконструкція 16 котелень з 21 запланованих, підготовлено 185,7 км теплових мереж з 243,3 км, замінено 4,7 км теплових мереж. Заготовлено 380 тонн вугілля з 575 передбачених, відповідно торфобрикету 1780 тонн з 2810, дров 9823 м. куб. з 14446 та 130,0 тонн інших видів палива. На зазначені заходи використано 24,6 млн грн з передбачених 35,2 млн грн.

У водопровідно-каналізаційному господарстві відремонтовано 8,8 кілометри водопровідних мереж з запланованих 11,2, 1232 метри каналізаційних мереж з 1547 метрів запланованих. Підготовлено 159 водопровідних насосних станцій з 202 запланованих, відповідно 43 каналізаційних насосних станцій з 55,  4 водопровідних очисних споруд з 5, 6 каналізаційні очисні споруди з 7, 158 свердловин з 203. На зазначені роботи використано 4,0 млн грн з передбачених 5,5 млн грн.

У дорожньо-мостовому господарстві у повному обсязі відремонтовано 173,8 тис. кв. метрів вулично-дорожньої мережі з 215,8 тис. кв. метрів запланованих , підготовлено 60 одиниць техніки з 76 запланованих, укладено угоди на залучення 75 одиниць з 94 запланованих додаткової спеціалізованої техніки у сторонніх організацій, заготовлено 10,2 тис. тонн посипкового матеріалу та реагентів при плані 12,9 тис. тонн. На зазначені заходи використано 78,4 млн грн при передбачених 109,1 млн грн.
Загалом рівень підготовки в середньому становить 82% станом на 30.08.2021.  Територіальними громадами, підприємствами та організаціями продовжується виконання відповідних заходів з підготовки до осінньо-зимового періоду з метою своєчасного початку опалювального сезону та забезпечення стабільного його проходження протягом усього періоду.

Хід підготовки до роботи в зимових умовах 2021-2022 року  

КП «Рівнерайкомуненергія» Рівненської районної ради

На підприємстві КП «Рівнерайкомуненергія» розроблений план заходів по підготовці об’єктів теплопостачання до опалювального періоду 2021-2022 року, затверджений наказом по підприємству №34 від 16.04.2021. 

Підприємством виконано виконано наступні роботи:

- підготовлені до роботи котли КБНГ-2,5;

- проведено ревізію насосного обладнання;

- здійснено ревізію та ремонт електрообладнання котельні та щитової;

- проведено ревізію газових пальників, обладнання ГРП та системи газопостачання котлів;

- здійснено ревізію та ремонт запірної арматури та обладнання хімводоочистки;

- здійснено ремонт внутрішніх трубопроводів котельні;

- здійснено повірку трансформаторів струму;

- проведено ревізію та ремонт запірної арматури в теплових камерах;

- проведено промивку та гідравлічне випробування 90% теплових мереж;

- відремонтовано перекриття ТК-27;

- відремонтовано ділянку теплової мережі від ТК5 до ТК6.

Ведуться роботи по ремонту покрівлі котельні та повірці приладів вузла обліку газу.

Підприємство здійснює діяльність з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, надання послуг з централізованого опалення у відповідності до ліцензій, виданих Рівненською обласною державною адміністрацією та НКРЕКП.

На балансі підприємства знаходяться 1 котельні з 4 котлоагрегатами встановленою потужністю 11,6 МВт,  підключеним навантаженням – 6,56 МВт.

Протяжність теплових мереж, що знаходяться на балансі підприємства – 2,986 км., в двотрубному вимірі.

Загальна кількість споживачів  становить – 1599 абонентів, в тому числі: населення – 1584; бюджетні організації – 7; інші споживачі – 8. 

Загальна опалювальна площа – 84358 м. кв., в тому числі: населення –  74 215 м. кв; бюджетні організації  – 9 555 м. кв; інші – 588 м. кв.
Рівень розрахунків КП «Рівнерайкомуненергія»  за спожитий природний газ в 2021 році станом на 26.08.2021 становить 98 %, при споживанні на 8548,2 тис. грн, оплачено 8363,9 тис. грн, загальний борг –  5080,2 тис. грн.

Рівень розрахунків споживачів за використану теплоенергію впродовж 2021 року станом на 26.08.2021 року – 113% (спожито – 13751,2 тис. грн, оплачено – 15533,0 тис. грн,  загальний борг 3097,9 тис. грн, в т.ч.: населення –2978,7 тис. грн).
 Всі роботи на котельнях проводяться згідно розробленого та затвердженого наказом по підприємству №34 від 16.04.2021 плану заходів по підготовці об’єктів теплопостачання КП «Рівнерайкомуненергія» до опалювального сезону 2021-2022 років.
На підприємстві проводиться претензійно - позовна робота з погашення заборгованості за надані послуги з постачання теплової енергії. 

  Протягом 2021 року КП «Рівнерайкомуненергія» проведено 9 обходів боржників в смт Квасилів (біля входу в житлові будинки розклеєно списки боржників), боржникам підприємства вручено попередження про вжиття заходів тимчасового обмеження боржника у праві виїзду за межі України та проведено роз'яснювальну роботу. 
  Пред'явлено 224 претензії до фізичних осіб на загальну суму - 2 931,4 тис. грн, 4 претензії до юридичних осіб на загальну суму - 280,3 тис. грн.  

До Рівненського районного суду Рівненської області подано 60 заяв про стягнення заборгованості за надані послуги з постачання теплової енергії на загальну суму – 779,7 тис. грн. 

До Рівненського районного відділу ДВС подано 35 заяв про відкриття виконавчого провадження на загальну суму 268,7 тис. грн. 
Укладено 11 договорів про реструктуризацію заборгованості за надані послуги з постачання теплової енергії на загальну суму 85 ,1 тис. грн. 
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