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«Про стан підготовки об’єктів житлово-комунального господарства району до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 року»
З метою стабільного функціонування господарського комплексу Рівненського району в осінньо-зимовий період 2022-2023 року було видане розпорядження голови районної державної адміністрації – начальника районної військової адміністрації від 17 травня 2022 року № 68 «Про  підсумки  опалювального сезону 2021 – 2022 року та підготовку об’єктів житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2022 – 2023 року», яким затверджено заходи щодо підготовки до осінньо-зимового періоду 2022-2023 року.


Станом на 20.07.2022 на фінансування заходів з підготовки житлово-комунального господарства до осінньо-зимового періоду 2022-2023 року спрямовано більше 43,0 млн грн.

У житловому господарстві з 2166 підготовлено 1085 житлових будинків усіх форм власності, з них 473 з 943 будинків з централізованим теплопостачанням. Проведено ремонт покрівлі в 58 житлових будинках, в 175 – ремонт внутрішньобудинкових систем постачання теплової енергії, в 13 – промивання внутрішньобудинкових мереж постачання теплової енергії, в 199 – ремонт систем холодного водопостачання, в 176 – ремонт внутрішньо- будинкових систем електропостачання. На зазначені заходи з підготовки житлового господарства використано 5,5 млн грн.

У соціальній сфері повністю підготовлено 119 загальноосвітніх навчальних закладів, 82 дошкільних навчальних заклади, 16 медичних закладів.
У тепловому господарстві підготовлено 230 котелень з 455, підготовлено 118,2 км теплових мереж з 242,3 км, замінено 0,2 км теплових мереж. Заготовлено 130,6 тонн вугілля з 224 передбачених, відповідно торфобрикету 483 тонн з 2866, дров 5047,7 м. куб. з 13906 та 272,0 тонн інших видів палива. На зазначені заходи використано 3,2 млн грн.
У водопровідно-каналізаційному господарстві відремонтовано 3,7 км водопровідних мереж з 13,9 км запланованих, 0,4 км каналізаційних мереж з  5,4 км запланованих. Підготовлено 13 водопровідних насосних станцій з 25 запланованих, відповідно 19 каналізаційних насосних станцій з 35, 1 водопровідна очисна споруда з 2, 2 каналізаційні очисні споруди з 7, 71 свердловину з 129. На зазначені роботи використано 1,9 млн грн.
У дорожньо-мостовому господарстві у повному обсязі відремонтовано 82,2 тис. кв. метрів вулично-дорожньої мережі з 164,0 тис. кв. метрів запланованих , підготовлено 20 одиниць техніки з 34 запланованих, укладено угоди на залучення 34 одиниць з 55 запланованих додаткової спеціалізованої техніки у сторонніх організацій, заготовлено 5,5 тис. тонн посипкового матеріалу та реагентів при плані 11,0 тис. тонн. На зазначені заходи використано 42,5 млн грн.
Загалом рівень підготовки в середньому становить 48% станом на 20.07.2022.  Органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями продовжується виконання відповідних заходів з підготовки до осінньо-зимового періоду з метою своєчасного початку опалювального сезону та забезпечення стабільного його проходження протягом усього періоду.
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