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І Н Ф О Р М А Ц І Я
«Про стан підготовки об’єктів житлово-комунального господарства району до роботи в осінньо-зимовий період 2023-2024 року»
З метою стабільного функціонування господарського комплексу Рівненського району в осінньо-зимовий період 2023-2024 року було видане розпорядження голови районної державної адміністрації – начальника районної військової адміністрації від 01 червня 2023 року № 96 «Про  підсумки  опалювального сезону 2022-2023 року та підготовку об’єктів житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2023- 2024 року», яким затверджено заходи щодо підготовки до осінньо-зимового періоду 2023-2024 року.


Станом на 15.09.2023 на фінансування заходів з підготовки до осінньо-зимового періоду 2023-2023 року спрямовано більше 314,8 млн грн.

У житловому господарстві з 2179 підготовлено 1980 житлових будинків усіх форм власності, з них 848 з 940 будинків з централізованим теплопостачанням. Проведено ремонт покрівлі в 112 житлових будинках,             в 315 – ремонт внутрішньобудинкових систем постачання теплової енергії та гарячої води, в 2 – промивання внутрішньобудинкових мереж постачання теплової енергії, в 378 – ремонт систем холодного водопостачання, в 346 – ремонт внутрішньобудинкових систем електропостачання. На зазначені заходи з підготовки житлового господарства використано 14,9 млн грн.

У соціальній сфері повністю підготовлено 235 загальноосвітніх навчальних закладів, 125 дошкільних навчальних закладів, 33 медичні заклади. На зазначені заходи з підготовки використано 118,2 млн грн.
У тепловому господарстві підготовлено 409 котелень з 451, підготовлено 216,4 км теплових мереж з 242,3 км, замінено 0,23 км теплових мереж. Заготовлено 430,2 тонн вугілля, дров 14610,2 м. куб. та 28 тонн інших видів палива. На зазначені заходи використано 9,4 млн грн.
У дорожньо-мостовому господарстві відремонтовано 342,2 тис. кв. метрів вулично-дорожньої мережі з 373,0 тис. кв. метрів запланованих , підготовлено   64 одиниці техніки з 79 запланованих, укладено угоди на залучення 59 одиниць з 63 запланованих додаткової спеціалізованої техніки у сторонніх організацій, заготовлено 15,5 тис. тонн посипкового матеріалу та реагентів при плані         18,9 тис. тонн. На зазначені заходи використано 172,3 млн грн.
Загалом рівень підготовки в середньому становить 91% станом на 15.09.2023.  Органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями продовжується виконання відповідних заходів з підготовки до осінньо-зимового періоду з метою своєчасного початку опалювального сезону та забезпечення стабільного його проходження протягом усього періоду.
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