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                                                  І Н Ф О Р М А Ц І Я
«Про стан підготовки об’єктів житлово-комунального господарства району до роботи в осінньо-зимовий період 2024-2025 року»
З метою стабільного функціонування господарського комплексу Рівненського району в осінньо-зимовий період 2024-2025 року було видане розпорядження голови районної державної адміністрації – начальника районної військової адміністрації від 16 липня 2024 року № 174 «Про підготовку об’єктів житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Рівненського району до осінньо-зимового періоду 2024/25 року та його проходження», яким затверджено заходи щодо підготовки до осінньо-зимового періоду 2024-2025 року.


Станом на 01.09.2024 на фінансування заходів з підготовки до осінньо-зимового періоду 2024-2025 року спрямовано більше 192,1 млн грн.

У житловому господарстві з 2199 підготовлено 1791 житлових будинків усіх форм власності, з них 843 з 1040 будинків з централізованим теплопостачанням. Проведено ремонт покрівлі в 66 житлових будинках,   в 249 – ремонт (заміна) опалювальних систем, в 300 – ремонт систем холодного водопостачання, в 304 – ремонт внутрішньобудинкових систем електропостачання. На зазначені заходи з підготовки житлового господарства використано 16,6 млн грн.

У соціальній сфері повністю підготовлено 242 загальноосвітніх навчальних закладів, 129 дошкільних навчальних закладів, 28 медичних закладів. На зазначені заходи з підготовки використано 66,0 млн грн.
У тепловому господарстві підготовлено 363 котельні з 431, підготовлено 209,0 км теплових мереж з 236,2 км, замінено 6,3 км теплових мереж. Заготовлено 180,0 тонн вугілля, дров 14829,2 м. куб. та 3190,5 тонн інших видів палива. На зазначені заходи використано 41,1 млн грн.
У дорожньо-мостовому господарстві відремонтовано 330,5 тис. кв. метрів вулично-дорожньої мережі з 402,4 тис. кв. метрів запланованих , підготовлено   64 одиниці техніки з 79 запланованих, укладено угоди на залучення 43 одиниць з 53 запланованих додаткової спеціалізованої техніки у сторонніх організацій, заготовлено 9,8 тис. тонн посипкового матеріалу та реагентів при плані            14,1 тис. тонн. На зазначені заходи використано 68,4 млн грн.
Загалом рівень підготовки в середньому становить 89% станом на 01.09.2024.  Органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями продовжується виконання відповідних заходів з підготовки до осінньо-зимового періоду з метою своєчасного початку опалювального сезону та забезпечення стабільного його проходження протягом усього періоду.
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