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Довідка на сесію районної ради
«Про стан підготовки об’єктів житлово-комунального господарства району до роботи в осінньо-зимовий період 2026-2027 року»
З метою стабільного функціонування господарського комплексу Рівненського району в осінньо-зимовий період 2026-2027 року було видане розпорядження голови районної державної адміністрації – начальника районної військової адміністрації від 06 липня 2026 року № 125 «Про підсумки  опалювального сезону 2025 – 2026 року та підготовку об’єктів житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Рівненського району до осінньо-зимового періоду 2026 – 2027 року та його проходження», яким затверджено заходи щодо підготовки до осінньо-зимового періоду 2026-2027 року.

Станом на 01 вересня 2026 року на фінансування заходів з підготовки до осінньо-зимового періоду 2026-2027 року спрямовано 328,26 млн грн.

У житловому господарстві:

з 2262 житлових будинків підготовлено до опалювального сезону 1850 житлових будинків усіх форм власності, в тому числі:

з 1039 житлових будинків з централізованим теплопостачанням підготовлено до опалювального сезну 844 житлові будинки.

Проведено ремонт покрівлі в 57 житлових будинках, в 195 – ремонт (заміна) опалювальних систем, в 52 – промивання опалювальних систем, в 45 - ремонт систем постачання гарячої води, в 291 – ремонт систем холодного водопостачання, в 303 – ремонт внутрішньобудинкових систем електропостачання, в 3 – ремонт опалювальних печей. На зазначені заходи з підготовки житлового господарства використано 17,62 млн грн.

У соціальній сфері повністю підготовлено 231 загальноосвітній навчальний заклад, 123 дошкільних навчальних закладів, 31 медичних закладів. На зазначені заходи з підготовки використано 78,56 млн грн.

У тепловому господарстві підготовлено 354 котелені з 432, підготовлено 180,7 км теплових мереж з 247,3 км, замінено 5,2 км теплових мереж. Заготовлено 280 тонн вугілля, дров 19989 м. куб. та 3079 тонн інших видів палива. На зазначені заходи використано 58,98 млн грн.

У водопровідно-каналізаційному господарстві відремонтовано 6,0 км водопровідних мереж з 7,4 км запланованих, 4,6 км каналізаційних мереж з     5,6 км запланованих. Підготовлено 139 водопровідних насосних станцій з 172 запланованих, відповідно 49 каналізаційних насосних станцій з 70 запланованих, 5 водопровідних очисних споруд з 6 запланованих, 12 каналізаційних очисних споруд з 13 запланованих, 146 свердловин з 177 запланованих. На зазначені роботи використано 13,0 млн грн.

У дорожньо мостовому господарстві відремонтовано 195,3 тис. кв. метр  в вулично-дорожньої мережі з 250,0 тис. кв. метрів запланованих, підготовлено   54 одиниці техніки з 75 запланованих, укладено угоди на залучення 38 одиниць з 48 запланованих додаткової спеціалізованої техніки у сторонніх організацій, заготовлено 10,2 тис. тонн посипкового матеріалу та реагентів при плані             13,0 тис. тонн. На зазначені заходи використано 160,1 млн грн.
Загалом рівень підготовки в середньому становить 85 % станом на               01 вересня 2026 року.  Органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями продовжується виконання відповідних заходів з підготовки до осінньо-зимового періоду з метою своєчасного початку опалювального сезону та забезпечення стабільного його проходження протягом усього періоду.
Комплексний план стійкості Рівненського району Рівненської області на 2026 рік (далі – План) визначає сукупність взаємоузгоджених заходів, спрямованих на забезпечення сталої роботи об’єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору та системи життєзабезпечення в умовах воєнного стану.

Планом передбачено здійснення заходів з подальшого посилення І рівнем захисту щодо 38 об’єктів паливно-енергетичного сектору, а саме – підстанцій 35 кВ ПрАТ «Рівнеобленерго», з них захист І рівнем станом на            03 вересня 2026 року здійснено на 21 підстанції, в тому числі 8 пріорітетних.

Орієнтовна потреба в коштах для здійснення інженерного захисту І рівня цих підстанцій становить 5,649 млн. грн. Затверджено видатків в місцевих бюджетах територіальних громад на реалізацію Плану щодо захисту трансформаторних підстанцій на суму – 4,809 млн. грн. Профінансовано видатків в місцевих бюджетах територіальних громад на реалізацію Плану щодо захисту трансформаторних підстанцій на суму –  4,609 млн. грн.

Планом передбачено здійснення заходів з посилення та удосконалення наявного захисту сектору системи життєзабезпечення щодо 84 об’єктів                (42 об’єкти підприємств теплового господарства, 42 об’єкти водопровідно-каналізаційного господарства) для забезпечення І рівнем захисту загальною вартістю 89,270 млн. грн, а саме:  

захист водопостачання та водовідведення – 78,470 млн. грн.;
захист системи теплопостачання – 10,800 млн. грн.
Профінансовано видатків в місцевих бюджетах територіальних громад на реалізацію Плану на суму – 19,967 млн. грн., з них:
захист водопостачання та водовідведення – 19,767 млн. грн.;
захист системи теплопостачання – 0,200 млн. грн.
Профінансовано власних коштів підприємств на реалізацію Плану на суму – 1,955 млн. грн., з них:
захист водопостачання та водовідведення – 1,195 млн. грн.;
захист системи теплопостачання – 0,760 млн. грн.
Захист з посилення та удосконалення здійснено на 8 об’єктах підприємств теплового господарства та 12 об’єктах водопровідно-каналізаційного господарства.
Заходами Плану передбачається придбання додаткового генеруючого та іншого обладнання для досягнення повної енергонезалежності об’єктів тепло-, водопостачання та водовідведення району в умовах можливого настання блекауту, яка загалом склала 59 од. загальною потужністю 4539 кВт на суму 53,608 млн. грн., в тому числі:

об’єкти водопровідно-каналізаційного господарства – 47 од. загальною потужністю 4323 кВт на суму 51,733 млн. грн., з них закуплено 16 од. на суму 30,158 млн. грн.; 

об’єкти теплового господарства – 12 од. загальною потужністю 216 кВт. на суму 1,875 млн. грн., з них забезпечено 11 од. на суму 0,785 млн. грн.   

Не забезпечена потреба у фінансуванні запропонованих заходів із забезпечення об’єктів тепло-, водопостачання резервними джерелами живлення складає 22,225 млн. грн.

Для забезпечення автономними джерелами живлення 58 багатоквартирних житлових будинків, які використовують виключно електричну енергію, для забезпечення теплопостачання на період можливих тривалих відключень електроенергії потрібно 58 генераторів орієнтовною загальною потужністю 9,82 МВт. Орієнтовна вартість закупівлі таких джерел живлення становить близько 86,925 млн. грн.
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