ІНФОРМАЦІЯ
Про  стан  підготовки об’єктів житлово-комунального господарства

 району до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 року                                  

З метою стабільного функціонування господарського комплексу району в осінньо-зимовий період 2017-2018 року Рівненською райдержадміністрацією було прийнято розпорядження від 15 травня 2017 року № 210 «Про підсумки опалювального сезону 2016-2017 року та підготовку об’єктів житлово-комунального господарства, підприємств паливно-енергетичного комплексу району до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 року”, яким затверджено заходи, положення про проведення районного огляду готовності населених пунктів до осінньо-зимового періоду 2017-2018 року.


Заходи розроблялися з урахуванням недоліків минулого опалювального сезону.


ТЕПЛОПОСТАЧАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

         Станом на 01.08.2017 заборгованість КП «Рівнерайкомуненергія».за природний газ відсутня Загальний борг за надані послуги по теплопостачанню на 01.08.2017 – 492,1 тис. грн, в тому числі  населення – 479,2 тис. грн. 
             Підготовка до проходження осінньо-зимового періоду 2017-2018 рр. відбувається згідно «Плану заходів по підготовці об’єктів теплопостачання КП «Рівнерайкомуненергія» до опалювального періоду». Станом на 26.07.2017р виконані наступні роботи:

- повністю підготовлені до роботи в опалювальний період котельні       с. В.Омеляна та с. Зоря;

- підготовлено та випробувано 0,9 км теплових мереж, що становить 20% від довжини всіх теплових мереж КП «Рівнерайкомуненергія»;

- по котельні смт. Квасилів підготовлені до роботи (промиті та прочищені) котли КБНГ-2,5, проведена ревізія насосного обладнання, запірної арматури, газових пальників, обладнання ГРП, системи газопостачання котлів, обладнання хімводопідготовки, ревізія та повірка приладів КВПіА;

- по котельні смт. Оржів підготовлені до роботи котли RS-279 та КВР-400, проведена ревізія та повірка приладів КВПіА, проведена ревізія запірної арматури та мережевих насосів.

Станом на 26.07.2017р. вартість виконаних робіт становить 75 тис. грн.

Проблемні питання:

- заміна двох аварійних ділянок трубопроводу в смт Квасилів загальною довжиною 215м  з Ø377мм та Ø273мм на Ø219мм;

- встановлення лічильників теплової енергії з регулюванням в шести житлових будинках в смт. Квасилів;

- не вирішене питання оплати за обслуговування внутрішньобудинкових систем.
ЖИТЛОВЕ ГОСПОДАРСТВО
           Квасилівське колективне підприємство «Житловик-І» обране управителем 15-ти багатоквартирних будинків.

          Розроблені підприємством заходи погоджені та виконуються в узгоджені терміни. Так станом на 25.07.17 року

· замінено _6_  стояків  (162 м) холодної води з металевих на поліпропіленові, вартістю - 12 тис. грн.;

· замінено 35 м  аварійних ділянок стояків каналізації, вартістю - 8 тис. грн.;

· відремонтовано протікання покрівель;

· проведено роботи по ремонту оголовків димовентиляційних каналів, проведено очищення від сміття; 

· виготовлено  7  металевих дверей входів у підїзди, вартістю – 35 тис. грн.;
· відновлено скління сходових клітин;
· відремонтовано малі архітектурні форми та елементи благоустрою;
· відремонтовано  10  контейнерів для збору ТПВ;

· проведено поточний ремонт  9   підїздів  9-ти поверхових житлових будинків, вартістю – 150 тис. грн.;

· встановлено 70 енергозберігаючих світлодіодних світильників в під’їздах житлових будинків, вартістю – 3,8 тис. грн.; 
· реконструйоване навісне обладнання на трактор МТЗ – 80 для розгортання снігу;
                 Залишається проблемним питання капітального ремонту шатрової покрівлі 16-ти квартирного будинку по вул. 1 Травня,50 орієнтовна вартість 750 тис. грн.
Оржівське ВУЖКГ
Оржівське   ВУЖКГ обслуговує  16  житлових багатоповерхових  будинків ,що  складає   517  квартир  загальною  площею  26 300 кв.м.,  надає  послуги  з  водопостачання, водовідведення, транспортування  та  очищення   стоків   багатоквартирним  будинкам,  приватному  сектору  селища  та  підприємствам.  Має  в  своєму  складі комплекс  очисних  каналізаційних  споруд   проектною  потужністю  7,8 тис. м3 стоків  на  добу (фактично  очищається  ≈ 270  м3/ добу),  дві  водонапірні  башти  з  свердловинами  №1 та №2 ( насосні  станції),  КНС  -  №1; №2; №3,  мережі    холодного  водопостачання - 12,1 км.,  мережі  водовідведення  -  8,4 км.( в т.ч. в/ч).

Наказом  від 29.05.2017р. №19  затверджені  заходи  по  підготовці господарства до  роботи  в  осінньо-зимовий  період  2017-2018 рр., котрі станом   на   01.08.2017 року  виконано :

  дільниця   очисних  споруд :  - 35,5 тис.грн.
· КНС  №3    :  почищено  приймальні   резервуари

· КНС №2     :  почищено приймальне  відділення  

     відремонтовано та замінено запірну  арматуру,  замінено  насос

-   КНС  № 1     : замінено  вихідну  запірну  арматуру, насос

· очисні  споруди :  відремонтовано  та почищено  первинний  відстійник

· відремонтовано  контактний  резервуар  проведено  ремонт огородження  аеротенку проведено  ремонт запірної  арматури машинного  відділення                                      проведено  чистку  мулової  камери  - замінено  0,05 км.  каналізаційної   мережі ; 

водопостачання :    - 441,0 тис.грн.

- замінено  на пластикові  труби  водопровідну  мережу   протяжністю 2,35 км. 

      -  забезпечено  резервне  електроживлення  свердловини  №1 ;

     - проведено ремонт резервних   глибинних  насосів;

     - проведено  перевірку   всіх   пожежних  гідрантів  з  залученням    

        представників  МНС та  видачею  відповідних  актів;

Житлофонд :   -  5,8 тис.грн.
- Проведено  ремонт  дверних  блоків з  коробками, віконних  рам  в  під’їздах  та  підвальних  приміщеннях   багатоповерхових  будинків ;

- Проведено   ремонт  зливної  каналізації ;

- Перевірено  димо-вентиляційні  канали  і підготовлено  акти  готовності до зими  на 11 багатоповерхових житлових  будинків;

- Почищено   19    колодців  самоплинної  каналізації;

- перевірено електроустановки в  багатоповерхових  житлових будинках  з  видачею протоколів

    Крім  того, щоденно  проводяться планово-попереджувальні  роботи  по  обслуговуванню

каналізаційних, водопровідних  та електричних  внутрішньобудинкових   мереж,  надається  допомога  мешканцям.

Проблемні  питання :

-   Оновлення технологічних  транспортних  засобів :  сміттєвоз ГАЗ-52 (1974 р.випуску), асенізаційна  машина ГАЗ-53 (1972 р. випуску),  екскаватор ЕО-2621(1984 р. випуску) знаходяться   у  вкрай незадовільному  стані, потребують  постійного  ремонту  через  моральну  застарілість  та  зношений  стан,  деталі  для  ремонту    вже  зняті  з  виробництва.

- очисні  споруди  потребують  капітального  ремонту  та  оновлення  обладнання  на  енергозберігаюче;

ДП  «Комунсервіс-Зоря»
          На обслуговуванні в ДП  «Комунсервіс-Зоря» знаходиться:

· водопровідних мереж – 71 км.

· каналізаційних мереж – 14,8 км.
· свердловин – 17 

 З запланованих 300м відремонтовано 250м водопровідних мереж (75%), витрачено коштів – 35,3 тис.грн.
ВІДДІЛ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я                          
В Рівненському районі функціонує 4 медичні заклади, підпорядковані відділу охорони здоров’я Рівненської райдержадміністрації, де з них 3 районні лікарні та КЗ «Рівненський районний центр ПМСД», якому підпорядковані 15 амбулаторій та 59 ФАПів.

Для забезпечення опалення лікарень в  зимовий період буде працювати 3 твердопаливні котельні, які передані в оренду ПП «Тепло-Енергія», 24 газові міні котельні встановленні в семи амбулаторіях ЗП/СМ та в 17-ти ФАПах, а також одна міні котельня на твердому паливі, розташована в амбулаторії ЗП/СМ смт. Оржів. На сьогодні 24 газові міні котельні в технічному плані підготовлені. Три котельні на альтернативному виді палива, які розміщені в районних лікарнях, знаходяться в справному технічному стані.  Проведено технічний огляд будівель та споруд.

На ФАПи  завезено тверде паливо в кількості: 

- торф – 13,0 т. (50% від потреби);

- дрова 21 м.куб. 58% від потреби); 

- пелети 26 т. (72% від потреби).

Завершено сантехнічні роботи по Клеванській амбулаторії ЗП/СМ

Проводено  поточні ремонти ремонти  на   ФАПах сіл: Шпанів – 119,326 тис грн.; Карпилівка – 37,135 тис грн.; Грушвиця !-14,998 тис грн. (Заміна вікон)

Ведуться роботи по ремонту ФАПу с. Плоска

 
В Зорянській АЗП/СМ та на ФАПі с. Старожуків проведено заміну вікон на металопластикові.
                                ВІДДІЛ ОСВІТИ
Станом на 25.07.2017 в ході підготовки до осінньо-зимового періоду 2017-2018 року в закладах відділу освіти району виконано робіт на                суму –   3 782 тис. грн., а саме:
Поточний ремонт Квасилівського НВК «школа-ліцей» (заміна вікон)  178477,00 грн.

Поточний ремонт Оржівського НВК «школа-ліцей» (заміна вікон) 178111,00 грн.

Поточний ремонт Городищенської ЗОШ І-ІІІ ступенів» (опорядження санвузла) 199905,16 грн.

Поточний ремонт Бронницької ЗОШ І-ІІ ступенів» (опорядження санвузла) 108000,31 грн.

Поточний ремонт Рубчанської ЗОШ І ступеня» (опоряджувальні роботи внутрішніх приміщень) 199977,53 грн.

Поточний ремонт Новолюбомирського НВК «школа-ліцей» (утеплення частини фасаду та заміна вікон) 197842,00

Поточний ремонт Обарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів» (опорядження санвузлів) 164849,00 грн.
Поточний ремонт покрівлі Грушвицької ЗОШ І-ІІІ ступенів 175955,00 грн.
«Поточний ремонт Карпилівської  ЗОШ І-ІІ ступенів» (внутрішні опоряджувальні роботи та заміна вікон та дверей) 117935,00 грн.
«Поточний ремонт Голишівської ЗОШ І-ІІ  ступенів» (опорядження санвузла) 199098,00грн. 

Поточний ремонт Решуцької ЗОШ І ступеня (заміна вікон) 79768,0 грн.

Поточний ремонт Глинківської  ЗОШ І-ІІ ступенів» (утеплення частини фасаду) 172814,00 грн.

Поточний ремонт Рівненського районного центру дитячої та юнацької творчості Рівненської ради Рівненської області с. Волошки (облаштування майданчиків, тераси, бесідок) 41489,00 грн.

Поточний ремонт Білокриницької  ЗОШ І-ІІІ ступенів» (утеплення фасадів) 199998,00 грн.
Поточний ремонт Зорянського НВК «школа-гімназія» (заміна вікон) 183545,0 грн.
Поточний ремонт Новожуківської ЗОШ І-ІІІ ступенів (заміна вікон) 67868,0 грн.

Поточний ремонт Клеванського МНВК «школа-ліцей» (облаштування санвузла) 57000,00 грн.

Поточний ремонт Загорощанської ЗОШ І ступеня (внутрішнє опорядження приміщень) 178046,00 грн.

Поточний ремонт Глинківської  ЗОШ І-ІІ ступенів» (заміна вікон та вхідних дверей) 27184,00 грн.

Поточний ремонт Великоомелянського  НВК «школа-гімназія» (заміна віконних блоків) 199828,0 грн.
Поточний ремонт Великоолексинського НВК «школа-сад» (утеплення фасаду) 76045,00 грн.

Поточний ремонт покрівлі Хотинської ЗОШ І ступеня 158944,00 грн. грн.
Поточний ремонт рубероїдної покрівлі Квасилівського НВК «школа-ліцей» 7347,74 грн.
Поточний ремонт системи освітлення Білокриницької ЗОШ І-ІІІ ступенів» 114067,00 грн.
Поточний ремонт Заборольської  ЗОШ І-ІІІ ступенів» (утеплення фасаду) 179072,00 грн.
Поточний ремонт Котівської ЗОШ І-ІІІ ступенів (внутрішні опоряджувальні роботи) 79911,00 грн.
Поточний ремонт орендованого  державного нерухомого майна: спортивного комплексу (спортивна зала  № 2), площею 264,9 кв.м., розташованого за адресою: Рівненська область смт.Квасилів, вул.Молодіжна, 30, що перебуває на балансі Квасилівського професійного ліцею управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації (ремонт покрівлі та внутрішні опоряджувальні роботи) - 22222,75 грн.

Поточний ремонт системи опалення Милостівської ЗОШ І-ІІ ступенів – 10000 грн.

Поточний ремонт Милостівської ЗОШ І-ІІ ступенів (опорядження санвузлів) – 197000 грн.

Поточний ремонт системи опалення опорного закладу "Жобринська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Рівненської районної ради Рівненської області".(Філія "Мочулківська ЗОШ  І ступеня" опорного закладу "Жобринська ЗОШ І-ІІІ ступенів".) (Опорядження санвузла.)   – 10000 грн.
ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ ТА ТУРИЗМУ
   На виконання наказу управління культури і туризму облдержадміністрації від 03.05.2017 №80 «Про підготовку закладів культури і мистецтва до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 року» та з метою стабільного функціонування закладів культури району відділом культури і туризму райдержадміністрації  затверджено Комплексний  план заходів щодо підготовки закладів культури  району до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 року. Згідно пунктів виконання Комплексного плану керівники підвідомчих установ відділу несуть особисту відповідальність щодо підготовки закладів до роботи в зимовий період. 

В районі функціонує 51 установа клубного типу, 40 публічно-шкільних бібліотек та 5 шкіл естетичного виховання.

Централізовано опалюються – 5 культурно-освітніх установ. 

Газовими котельнями опалюється - 6 культурно-освітніх установ.

Газовими конвекторами опалюється – 19 культурно-освітніх установ.

Власними котлами на твердому паливі опалюється – 7 культурно-освітніх установ.

Опалення приміщень підвідомчих установ відділу в осінньо-зимовий період 2017-2018 року проводять топкові, які працюють на твердому паливі, а саме: топкові Клеванської та Оржівської дитячих музичних шкіл, філіалу Оржівської музичної школи в с.Великий Олексин, Квасилівської музичної школи в с.Городок, центральна районна бібліотека смт Клевань 1 та   районної бібліотеки для дітей смт Клевань-2. 

Квасилівська дитяча музична школа, Зорянська школа мистецтв, районний будинок культури с.Зоря опалюються централізовано котельнею КП «Рівнерайкомуненергія».

Шубківська дитяча музична школа опалюється  централізовано котельнею Шубківської сільської ради.

Приміщення центральної районної бібліотеки смт Клевань-2, районної бібліотеки для дітей, публічно-шкільні бібліотеки сіл Верхівськ, Заріцьк, Новостав, Сухівці, селищ Оржів та Клевань-І опалюються твердим паливом (торфобрикет та паливні дрова). 

Приміщення бібліотек сіл Дядьковичі, Дерев’яне, В.Омеляна, Шпанів опалюються газовими конвекторами.

 Публічно-шкільна бібліотека с.Олександрія має газове опалення (власний котел).

 Інші публічно-шкільні бібліотеки знаходяться в приміщеннях шкільних закладів району, які опалюються централізовано.

На опалювальний період 2017-2018 року потреба в твердому паливі для підвідомчих установ відділу складає:

· торфобрикет- 88 тонн;

· паливні дрова – 62 м/куб.

Станом на 26.07.2017 для підвідомчих установ відділу завезено 88 тонн торфобрикету та 77 складометрів паливних дров на загальну суму 189,3 тис. грн.
Заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги в підвідомчих установах відділу культури і туризму  станом на 12.07.2017   немає.

Клубні установи району знаходяться на балансах сільських та селищних рад. Проведення ремонтних робіт, забезпечення твердим паливом, встановлення сучасного опалення, плата за спожиті енергоносії закладів культури проводяться за рахунок коштів сільських та селищних рад.

Газовими конвекторами опалюється 14 приміщень клубних закладів, а саме: будинки культури та клуби сіл Біла Криниця, Великий Житин, Велика Омеляна, Малий Шпаків, Грушвиця, Шпанів, Дядьковичі, Колоденка, Бронники, Кустин, Городище, Загороща, Хотинь та  селища Оржів.

Власними газовими котельнями опалюються приміщення 6 клубних закладів: будинки культури та клуби сіл Обарів, Олександрія, Карпилівка, Городок, Забороль та  смт Клевань-2. Проведено внутрішні ремонти приміщень та профілактичні роботи газового обладнання. 

Клуби сіл Дерев’яне та Метків опалюються власними твердопаливними котлами, клубні заклади сіл Михайлівка, Рогачів, Сухівці мають пічне опалення. 

Станом на 26.07.2017 року дані клубні установи забезпечені твердим паливом.
Централізоване опалення має приміщення будинку культури смт Квасилів. 

Робочі місця приміщень 19-ти клубних закладів опалюються електоконвекторами та обігрівачами («УФО»), а саме: Вересневе, Корнин, Грабів, Підгірці, Заріцьк, Верхівськ, Милостів, Старожуків, Новоукраїнка, Козлин, Ставки, Тайкури, Іскра, Гориньград-1, Гориньград-2, Рисвянка, Руда Красна, Тайкури, Новостав.

Клубні установи  сіл Жобрин, Мочулки,  Зозів та смт Клевань-І не проводять свою діяльність, так як їхні приміщення потребують невідкладних ремонтних робіт. Питання щодо проведення ремонтних робіт вищеперечислених установ вирішуються виконкомами сільських та селищних рад.

Станом на 26.07.2017  в культурно-освітніх установах району проведено  поточні ремонти та виготовлено проектно-кошторисну документацію на проведення ремонту, на які виділяються бюджетні кошти, спецкошти установ та спонсорські кошти, а саме:

· у приміщенні будинку культури с.Городок проводяться внутрішні ремонтні роботи, а саме: замінено електропроводку по всьому периметру закладу; встановлено 31 світлодіодний світильник та проведено заміну 15 ламп розжарювання. Загальна сума коштів становить 120 тис.грн. Виготовлено проектно - кошторисну документацію на виконання внутрішніх ремонтних робіт приміщення, сума коштів - 50 тис.грн. 

· у будинку культури с.Обарів встановлено 4 електроконвектори на суму 4,8 тис.грн..

· у приміщенні Зорянської школи мистецтв проведено внутрішні ремонтні роботи. Сума виконаних робіт становить 6,9 тис.грн.

· в Клеванській дитячій музичній школі проведено внутрішні ремонтні роботи. Сума виконаних робіт становить 4,9 тис.грн.

· в Оржівській дитячій музичній школі проведено внутрішні ремонтні роботи. Сума виконаних робіт становить 6,8 тис.грн.

· в  публічно-шкільних бібліотеках району сіл Б.Криниця, Голишів та смт Клевань-1 проведений поточний ремонт приміщенні. Сума ремонтних робіт складає 18,8 тис. грн..

· для Рівненського районного будинку культури с.Зоря виготовлено проектно-кошторисна документація на капітальний ремонт системи теплопостачання з встановленням вузла обліку та регулювання теплової енергії, сума виконаних робіт - 15 тис.грн.  та  проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт головного фасаду, сума коштів виконаних робіт - 13,6 тис.грн.. Проводиться поточний ремонт туалету загальна вартість - 125 тис. грн.. ( станом на 26.07.2017  використано коштів на суму  37,7 тис. грн..)

· в приміщенні будинку культури с.Вересневе проведено поточний ремонт 4 кімнат гурткової роботи на суму 199 тис.грн.;

· в будинку культури с.Велика Омеляна проводиться поточний ремонт приміщення на суму 100 тис.грн.;

· виготовлено проектно-кошторисну документацію для проведення  ремонту покрівлі в приміщенні клубу с.Сухівці  – 23 тис. грн.,  частково закуплено будівельні матеріали на суму 10 тис.грн

· виготовлено проектно-кошторисну документацію для перекриття покрівлі та дверей головного входу  в приміщенні будинку культури с.Грушвиця – 20,5 тис. грн., закуплено будівельних матеріалів на суму 50 тис. грн.. В приміщенні закладу проведено поточний ремонт на суму 40 тис. грн..

· в приміщенні будинку культури с.Шпанів проводиться капітальний ремонт приміщення, на ремонтні роботи використано коштів в сумі 1 200 тис. грн..;

· виготовлено проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт приміщення будинку культури с.Біла Криниця – 77,6 тис. грн. 

·  в приміщенні будинку культури смт Оржів проведено поточний ремонт, сума коштів виконаних робіт – 2,3 тис.грн..;

· в приміщенні будинку культури с.Великий Житин проводиться ремонт фасаду та кабінет директора, сума коштів виконаних робіт - 63 тис.грн..

· в будинку культури смт Клевань проведено реконструкцію сцени сума коштів виконаних робіт – 27,5 тис.грн.. та виготовлено проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт покрівлі та частини фасаду сума коштів виконаних робіт - 14,6 тис.грн..

· в приміщенні клубу с.Караєвичі проведено внутрішній поточний ремонт сума коштів виконаних робіт - 1 тис.грн..

· виготовлено проектно-кошторисну документацію для проведення   перекриття покрівлі  в приміщенні клубу  с.Грабів – 30 тис. грн. 
·  для будинку культури с.Корнин виготовлено проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт покрівлі, заміни вікон, оздоблення фасаду на суму 32,1 тис. грн.. , в кімнатах гурткової роботи та публічно-шкільній бібліотеці  встановлено три газові радіатори на суму 3,6 тис. грн.., загратовано вінтеляційні люки на суму 3,9 тис. грн..,  на суму 3,5 тис. грн.., підведено водопостачання на сум 5 тис. грн.. 

Всього на ремонтні роботи та виготовлення проектно-кошторисної документації для культурно-освітніх установ району використано коштів на суму 2185,1 тис. грн..

Відсоткове відношення  паспортів готовності культурно-освітніх установ району до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 року станом на 26.07.2017 року становить 58%.

В.о. начальника управління економіки, інфраструктури 

та інвестиційної діяльності райдержадміністрації                        О.Кобзаренко
