ІНФОРМАЦІЯ
Про виконання рішення районної ради від 27 липня 2011 року № 222 
«Про районну програму енергоефективності на 2011-2015 роки» 
Розпорядженням голови райдержадміністрації від 04 квітня 2011 року    № 253 схвалено районну програму енергоефективності на 2011-2015 роки, яка затверджена рішенням районної ради від 27 липня 2011 року № 222.

Метою програми є зменшення енергоємності одиниці продукції, виконаних робіт, наданих послуг, скорочення рівня виробничих витрат та невиробничих втрат паливно-енергетичних ресурсів і води, оптимізація паливно-енергетичного балансу району, відносне скорочення бюджетних видатків на використання паливно-енергетичних ресурсів та води в бюджетних установах, підвищення культури споживання.

Одним із засобів виконання намічених показників програми є заходи технічного (технологічного характеру), якими передбачається модернізація або заміна наявного енергоємного обладнання, запровадження новітніх енергоефективних та енергозберігаючих технологій, зниження енергоємності виробництва одиниці продукції, виконання робіт, надання послуг, зменшення втрат паливно-енергетичних ресурсів, економія бюджетних коштів.

Районною програмою енергоефективності охоплені підприємства житлово-комунального господарства, теплоенергетики, бюджетні установи освіти, культури, охорони здоров’я та промислові підприємства району.

Загальний обсяг фінансових ресурсів необхідних для реалізації програми становить 42 млн. 879,97 тис.грн., з яких коштів державного бюджету заплановано в сумі 2 млн. 338,5 тис.грн., коштів місцевого бюджету – 9 млн. 694,77 тис.грн., власних коштів підприємств – 30 млн. 457,2 тис.грн. та коштів інших джерел – 389,5 тис.грн. У результаті запланованих заходів очікується економія 74,66 тис. тонн умовного палива, або 182 млн. 55,3 тис.грн. паливно-енергетичних ресурсів, у тому числі: 65,08 млн. м3 природного газу,               0,84 млн.кВт.год. електроенергії, 1,34 тис.Гкал теплової енергії, 0,04 тис.тонн вугілля та 83 тис.т.у.п. інших видів палива.

В Рівненському районі проводяться роботи по впровадженню енергозберігаючих технологій з використанням високоефективних теплоізолюючих матеріалів у системах теплопостачання, заміні вікон на енергозберігаючі та встановленню твердопаливних котлів в бюджетних установах району.
На виконання оперативного плану організаційних та технічних заходів щодо зменшення  споживання природного газу комунальним підприємством “Рівнерайкомуненергія” в 2014 році встановлено 2 твердопаливні котли на котельнях в селі Велика Омеляна та смт Оржів. Загальна вартість робіт складала 622,208 тис. грн., з них 422,208 тис.грн. власні кошти підприємства та кошти районного бюджету 200,000 тис.грн власні кошти підприємства. Економія газу за опалювальний сезон складає – 155,7 тис.м³.
Котельні у Рівненській ЦРЛ, Олександрійській та Дядьковицькій лікарнях  передані в оренду приватному підприємству “Тепло-Енергія”. За рахунок інвестиційних коштів в сумі 1 340,8 тис. грн. повністю переведені на тверде паливо. 
В 2014 році відділом житлово-комунального господарства, інфраструктури, енергетики та енергоефективності спільно із відділом освіти райдержадміністрації було підготовлено матеріали та реалізовано енергоефективний проект по встановленню двох твердопаливних котлів у котельні Кустинської ЗОШ І-ІІІ ст. Вартість проекту складала 673,716 тис.грн., в т.ч. з обласного бюджету - 492,154 тис.грн. та кошти районного бюджету - 181,562 тис.грн. 
У 2015 році відділом житлово-комунального господарства, інфраструктури, енергетики та енергоефективності було підготовлено 5 проектів з енергоефективності в соціальній сфері району, 4 з яких стали переможцями обласного конкурсу по відбору проектів з енергоефективності (встановлення вузла обліку та регулювання теплоносія в ДЮСШ с.Зоря та в Зорянській школі мистецтв, встановлення твердопаливних котлів в Новоставській та Котівській школах) та отримали співфінансування з обласного бюджету на суму 857,749 тис.грн та з районного бюджету 650,797 тис.грн. Станом на 31.12.2015 всі проекти реалізовано в повному обсязі.
Також відділом освіти райдержадміністрації у 2015 році завершено роботи по встановленню  твердопаливних котлів у котельні Обарівської ЗОШ I-III ст., на реалізацію проекту отримали фінансування з державного бюджету на суму 1010,364 тис.грн.
В 2016 році КП «Рівнерайкомуненергія» проведено реконструкцію котельні та встановлено твердопаливний котел в с. Зоря, на що витрачено 681,2 тис. грн. власних коштів. Також, підприємством встановлено попередньо ізольованих труб Ø219 - 110м.п., та Ø100 -  120м.п. в смт Квасилів, на що витрачено власних коштів в сумі 398,1 тис. грн.

Активно проводилась робота по виконанню Програми відділом освіти райдержадміністрації. Так, в 6 ЗНЗ здійснено заміну та ремонт насосів подачі теплоносіїв, в 16 ЗНЗ замінено віконні  та дверні блоки на енергозберігаючі, в 6 ЗНЗ проведено утеплення фасадів та горищ будівель, по багатьох замінено лампи освітлення на енергозберігаючі. Сума вкладень в такі проекти становить 2 557,9 тис. грн. 

В медичних закладах району – Рівненській ЦРЛ, Олександрійській РЛ, Дядьковицькій РЛ №2, об’єктах КЗ «Рівненський районний центр ПМСД» здійснювались заходи з утеплення стін, підвалів, труб в підвалах, заміни віконних та дверних блоків, ламп освітлення на енергозберігаючі, заміни старих котлів на  більш енергоефективні (ФАПи Тайкури, Порозів), замінено тепломережу (Олександрійська РЛ).

Відділом культури проведено заміну 14 вікон та 2 дверей на енергозберігаючі в РБК с. Зоря, а також одних дверей в школі мистецтв с. Зоря на загальну суму 103,4 тис. грн.

Сільськими та селищними радами теж проводились заходи з енергозбереження. Здійснювалась заміна вікон та дверей, утеплення стін та горищ  в будівлях, промивка теплообмінників котлів та тепломереж, ремонт покрівлі, встановлення енергозберігаючих ламп освітлення.   Найбільше вкладень в енергозберігаючі заходи в 2016 році здійснили Городоцька сільська рада (1120,0 тис.грн.), Квасилівська селищна рада (377,4тис.грн.), Заборольська (200,0 тис.грн.), Малошпаківська (153,0 тис. грн.), Білокриницька (99,7 тис.грн.) сільські ради.

За результатами проведення обласного конкурсу проектів з енергоефективності отримали співфінансування з обласного бюджету на суму  848,9 тис. грн. наступні проекти в соціальній сфері:

- реконструкція системи теплопостачання Великоомелянського НВК "школа-гімназія" в с. Велика Омеляна, вул. Шевченка, 74 Рівненського району" (з встановленням вузла автоматичного регулювання споживання теплової енергії та використання електричної енергії для обігріву приміщень в нічний час);

- реконструкція системи теплопостачання Квасилівського НВК "школа-ліцей" в смт. Квасилів, вул. Молодіжна, 22 Рівненського району" (з встановленням вузла автоматичного регулювання споживання теплової енергії та використання електричної енергії для обігріву приміщень в нічний час);

- реконструкція системи теплопостачання Зорянського НВК "школа-гімназія" в с. Зоря, вул. Б. Хмельницького, 1 Рівненського району" (з встановленням вузла автоматичного регулювання споживання теплової енергії та використання електричної енергії для обігріву приміщень в нічний час);

- реконструкція системи теплопостачання Оржівського НВК "школа-колегіум" в смт. Оржів, вул. Центральна, 1а Рівненського району" (з встановленням вузла автоматичного регулювання споживання теплової енергії та використання електричної енергії для обігріву приміщень в нічний час) в сумі 141,6 тис. грн;

- реконструкція системи теплопостачання Рівненської районної дитячо-юнацької спортивної школи в с. Зоря, вул. Богдана Хмельницького, 1а Рівненського району" (з використанням електричної енергії для обігріву приміщень в нічний час);

- реконструкція внутрішньо будинкової системи теплопостачання з встановленням вузла обліку та регулювання теплової енергії приміщення амбулаторії первинної медико-санітарної допомоги №1 та гаража, що знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. Дніпровська, буд. №4, Рівненського району Рівненської області.
З районного бюджету на ці об’єкти виділено 334,5 тис. грн.
Плани заходів з енергоефективності та енергозбереження 

1. Проведення енергоаудиту наступних об’єктів:
- Рівненська центральна района лікарня (2017);

- Зорянський НВК «школа-гімназія» (2017);

- районний будинок культури в с. Зоря (2017);

- Квасилівський ДНЗ (ясла-садок) (2017).

2. Встановлення вузла обліку теплової енергії з регулюванням в районному будинку культури в с. Зоря (2017).

3. Встановлення другого твердопаливного котла  на котельні  в с. Зоря  по вул. Б. Хмельницького, 2б,  КП «Рівнерайкомуненергія» (2017).

4. Проведення ремонтів котелень і теплотрас в смт Квасилів, смт Оржів, с. Зоря, с. В. Омеляна (котельні КП «Рівнерайкомуненергія») (2017).

5. Будівництво твердопаливних котелень у Великоолексинському НВК «школа-сад» та Олександрійській ЗОШ І-ІІІ ст. (2017-2018).
6. Заміна LED ламп вуличного освітлення в смт Клевань (2017-2019).

7. Проведення утеплення приміщення адміністративної будівлі сільської ради в с.Тайкури (2017).

8. Капітальний ремонт фасаду Білокриницького ДНЗ (2017).

9. Утеплення фасаду будинку культури та встановлення металопластикових вікон на другому поверсі дошкільного навчального закладу в с. Грушвиця Перша (2017-2019).
10. Заміна покрівлі та вікон на енергозберігаючі в приміщенні Городоцької філії Квасилівської дитячої музичної школи (2017-2019).
11. Заміна вікон фельдшерсько-акушерського пункту села Грушвиця Перша (2017-2019).
12.  Встановлення лічильників обліку теплової енергії з регулюванням в 6 багатоквартирних житлових будинках в смт Квасилів (2017-2019).

  13. Підтримка та популяризація Державної програми з енергоефективності щодо відшкодування частини кредиту на придбання енергоефективного обладнання та матеріалів (2017-2019).

     14. Проведення енергоаудиту з наступним здійсненням термомодернізації будівель бюджетних установ (2018-2019).
На сайті райдержадміністрації розміщена інформація для інвесторів про 65 об’єктів бюджетної сфери, які потребують енергоефективних заходів. Також розміщені посилання на сайт Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України та урядовий сайт teplo.gov.ua про тарифи, енергозбереження і субсидії. 
В.о. начальника управління економіки, інфраструктури 

та інвестиційної діяльності райдержадміністрації                        О.Кобзаренко
