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СХВАЛЕНО                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови                                      Рішення Рівненської районної ради                                                                                                      
райдержадміністрації                                        від 22 грудня 2017 року  №529
від 20 листопада 2017 року № 497                   
РАЙОННА Програма інформатизації 

та РОЗВИТКУ електронного урядування 

на 2018 – 2019 роки

I. Концепція інформатизації
РівненськоГО РАЙОНУ 
1. Загальні положення

Районну програму інформатизації та розвитку електронного урядування на 2018 ‑ 2019 роки (далі – Програма) розроблено на підставі Закону України “Про Національну програму інформатизації”, Указу Президента України від 20 жовтня 2005 року № 1497/2005 “Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій”, доручення Президента України від 21 березня 2012 року № 1-1/645 “Щодо запровадження новітніх технологій у сфері телекомунікацій, які відповідають міжнародним стандартам, забезпечення права вільного доступу громадян до мережі Інтернет”, постанови Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 року № 644 “Про затвердження Порядку формування та виконання регіональної програми і проекту інформатизації” (із змінами), розпоряджень Кабінету Міністрів України від 15 травня 2013 року № 386-р “Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні”, від 24 червня 2016 року № 474-р “Деякі питання реформування державного управління України”, Обласної програми інформатизації та розвитку електронного урядування на 2017 – 2019 роки.

Програма визначає концепцію, першочергові напрями діяльності та заходи інформатизації щодо комп’ютерного, телекомунікаційного та інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування для забезпечення інформаційних потреб громадян, суспільства та держави, сприяння соціально-економічному розвитку району шляхом упровадження сучасних та перспективних інформаційно-комунікаційних технологій у всі сфери життєдіяльності району. 

У Програмі застосовуються такі терміни:

інформатизація – сукупність взаємопов’язаних організаційних, правових, політичних, соціально-економічних, науково-технічних, виробничих процесів, що спрямовані на створення умов для задоволення інформаційних потреб громадян та суспільства на основі створення, розвитку й використання інформаційних систем, мереж, ресурсів, інформаційних технологій, які ґрунтуються на основі застосування сучасної обчислювальної та комунікаційної техніки;

інформаційна технологія – цілеспрямована організована сукупність інформаційних процесів з використанням засобів обчислювальної техніки, що забезпечують високу швидкість обробки даних, швидкий пошук інформації, розосередження даних, доступ до джерел інформації незалежно від місця їх розташування;

засоби інформатизації – електронно-обчислювальні машини, програмне, математичне, лінгвістичне й інше забезпечення, інформаційні системи або їх окремі елементи, інформаційні мережі та мережі зв’язку, що використовуються для реалізації інформаційних технологій;

е-урядування – форма організації державного управління, яка сприяє підвищенню ефективності, відкритості і прозорості діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування з використанням інформаційно-телекомунікаційних технологій для формування нового типу держави, орієнтованої на задоволення потреб громадян;

інформаційна інфраструктура – сукупність різноманітних інформаційних (автоматизованих) систем, інформаційних ресурсів, телекомунікаційних мереж і каналів передачі даних, засобів комунікацій та управління інформаційними потоками, а також організаційно-технічних структур, механізмів, що забезпечують їх функціонування;

інформаційне суспільство – орієнтоване на інтереси людей суспільство, в якому кожен міг би створювати й накопичувати інформацію та знання, мати до них вільний доступ, користуватися, обмінюватися ними, щоб надати можливість кожній людині повною мірою реалізувати свій потенціал.

2. Сучасний стан і проблеми інформатизації Рівненського району
Наявність технічних засобів: телекомунікаційних та комп’ютерних мереж; корпоративної мережі органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування

Інформаційно-телекомунікаційна мережа району складається із корпоративної телекомунікаційної мережі органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування Рівненського району, телекомунікаційних мереж комерційних провайдерів мережі Інтернет та низки відомчих телекомунікаційних мереж.

Провайдери надають канали зі швидкістю від 5 до 100 Мбіт/с забезпечуючи зв’язком усі сільські та селищні ради, заклади освіти, культури, охорони здоров’я району.
Завдяки проведеним заходам із реалізації Програми інформатизації Рівненського району упродовж попередніх років вдалося досягнути пропускної здатності каналів зв’язку корпоративної мережі райдержадміністрації
від 50 Мбіт/с, що надає можливість застосовувати відеоконференцзв’язок в райдержадміністрації та районній раді з облдержадміністрацією, закладами освіти району, проводити дистанційний прийом громадян. 

Однак, через недостатнє фінансування, не вдалося досягти запланованого розширення корпоративної мережі телекомунікаційного зв’язку, що не дало можливості забезпечити у повній мірі доступ до інформаційних ресурсів для усіх користувачів району.

Актуальним залишається завдання з повного охоплення органів місцевого самоврядування району підключенням до корпоративної мережі з гарантованим синхронним каналом не менше 5 Мбіт/с для кінцевого споживача.
Забезпеченість інформаційними ресурсами та інформаційними технологіями
Однією із найважливіших передумов широкого впровадження сучасних інформаційних технологій в усі сфери державного управління є створення сучасної інформаційної інфраструктури із застосуванням новітніх технологій.

Результатом тривалої роботи з реалізації завдань регіональної програми інформатизації Рівненської області та програми інформатизації Рівненського району (з 2002 року) є:

створення корпоративної мережі органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування Рівненського району, яка забезпечує створення та розбудову технологічної інфраструктури мережі Інтернет та мереж доступу до неї споживачів, сприяє забезпеченню широкого та якісного доступу до мережі Інтернет, зокрема у сільській місцевості; 

забезпечення розвитку регіональних інформаційних систем, інформаційно-аналітичних систем органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування району, формування системи регіональних електронних інформаційних ресурсів;

упровадження системи електронного документообігу “Мегаполіс. Документообіг” в апараті райдержадміністрації, що дало змогу автоматизувати діловодство, контроль виконавської дисципліни та облік звернень громадян. Сформовано централізовану базу документів, інформація про них доступна у будь-який момент;

впровадження системи зв’язку “Відеоконференція” на базі програмного продукту True Conf Server на 20 абонентів з використанням персональних комп’ютерів, обладнаних відео(веб)камерами та відповідною гарнітурою, що надає можливість проведення відеоконференцій керівництва облдержадміністрації, обласної ради з керівництвом районної державної адміністрації та районної ради. Використання системи зв’язку “Відеоконференція” дає суттєву економію коштів;

розширення представництва органів місцевого самоврядування в інтернет-просторі веб-сайтами сільських та селищних рад району. Функціонують і постійно наповнюються актуальною інформацією веб-сайти районної ради, районної державної адміністрації.

Забезпечення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області комп'ютерною технікою  та програмним забезпеченням
На підставі інформації про стан інформатизації, поданої органами виконавчої влади та місцевого самоврядування району, середній відсоток забезпеченості обчислювальною технікою структурних підрозділів райдержадміністрації становить 92 відсотки, органів місцевого самоврядування – 90 відсотків. Середній відсоток забезпеченості оргтехнікою структурних підрозділів райдержадміністрації становить 83 відсотки, органів місцевого самоврядування – 65 відсотків.

Однак, наявний парк комп’ютерної техніки потребує оновлення. За результатами інвентаризації, в органах виконавчої влади району використовується 198 одиниць комп’ютерної техніки, з яких 43 відсотки – застаріла техніка, вироблена понад п’ять – вісім років тому. Кількість комп’ютерної техніки, яка використовується працівниками сільських, селищних рад та районної ради – 180 одиниць, причому 44 відсотки наявних комп’ютерів морально застарілі.

Узагальнивши отримані інформації, слід констатувати, що здебільшого використовуються морально та фізично застарілі комп’ютери, які не дають можливості оперативно та якісно виконувати поставлені завдання. Проведений аналіз технічної конфігурації комп’ютерів та інстальованого системного програмного забезпечення засвідчив, що потужність більшості комп’ютерів не забезпечує швидкої, якісної та безперебійної роботи встановленого на них програмного забезпечення. Робота такої техніки є уповільненою та неефективною. Також потребує оновлення оргтехніка.

Крім того, на значній частині комп’ютерів встановлено та використовується неліцензійне програмне забезпечення, чим порушується Закон України “Про авторське право та суміжні права”. Із загальної кількості програмного забезпечення лише 3 відсотки прикладних комп’ютерних програм загального використання мають ліцензії. Ліцензійні операційні системи становлять 38 відсотків. Через обмежене фінансування немає можливості замінити всю застарілу техніку на нову з ліцензійним програмним забезпеченням.

Технічний захист інформації 

Забезпечення інформаційної безпеки у процесі використання інформаційно-комунікаційних технологій є однією з найважливіших умов успішного розвитку інформаційного суспільства. Швидкі темпи впровадження нових інформаційно-комунікаційних технологій у діяльність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, зростання обсягів цифрової інформації і підвищення її значущості несуть у собі ризики, потенційно створюючи передумови для витоку, втрати, спотворення, підробки, знищення, копіювання і блокування інформації і, як наслідок, ведуть до заподіяння шкоди. На сьогодні надзвичайно гостро стоїть проблема забезпечення захисту відкритої інформації, що обробляється в інформаційно-телекомунікаційних системах та використовується органами державної влади і органами місцевого самоврядування району для забезпечення своєї діяльності, а також проблема захисту службової інформації з грифом обмеження доступу “Для службового користування”.

З метою протидії загрозам інформаційній безпеці комунальним закладом “Регіональний інформаційно-комп’ютерний центр” Рівненської обласної ради створюється захищений вузол корпоративної мережі органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування Рівненської області.

Захищений вузол доступу до глобальних мереж є невід’ємною складовою побудови та розвитку корпоративної мережі. При функціонуванні такого вузла захист державних електронних інформаційних ресурсів в районі буде здійснюватися поєднанням організаційно-адміністративних та інженерно-технічних заходів захисту інформації, при цьому відпадає необхідність створення власних захищених вузлів у райдержадміністрації, місцевих радах, що дозволить значно зекономити витрати на захист інформації.

Введення в дію комплексної системи захисту інформації захищеного вузла зв’язку корпоративної мережі органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування дозволить ефективно виявляти та запобігати загрозам державних електронних інформаційних ресурсів, у тому числі протидіяти розповсюдженню комп’ютерних вірусів, програмних і апаратних закладок, витоку інформації технічними каналами та за рахунок несанкціонованих дій, а також запобігати та перешкоджати несанкціонованому доступу до державних електронних інформаційних ресурсів.
Проблеми інформатизації

Аналіз сучасного стану інформатизації району дозволяє визначити такі основні проблеми, що потребують вирішення:

відсутність відділу (сектору) інформаційно-комп’ютерного забезпечення у районній державній адміністрації та її структурних підрозділах, які б забезпечували впровадження сучасних інформаційних технологій, у більшості органів місцевого самоврядування. Працівники, на яких покладено такі додаткові обов’язки, мають недостатній фаховий рівень;

недостатній рівень комп’ютерної грамотності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, що актуалізує питання організації безперервного навчання та оцінки навичок використання інформаційно-комунікаційних технологій;

збільшення ризиків та проблем, пов’язаних з інформаційною безпекою та захистом персональних даних;

недостатній рівень забезпечення інформаційної безпеки інформаційно-телекомунікаційних систем, що використовуються органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування району; 

не забезпечено надходження та постійне архівне зберігання електронних документів;

велика кількість морально та фізично застарілої комп’ютерної техніки в райдержадміністрації, її структурних підрозділах, органах місцевого самоврядування району;

високий відсоток використання неліцензійного програмного забезпечення;

недостатнє представництво органів місцевого самоврядування в інтернет-просторі;
“електронна (цифрова) нерівність” у використанні інформаційно-комунікаційних технологій між містом та сільськими населеними пунктами району щодо доступності до електронних інформаційних ресурсів;

недостатнє фінансування Програми, що зумовлено обмеженими можливостями місцевих бюджетів.

Зазначені питання потребують системного вирішення, що може бути досягнуто в рамках реалізації комплексу взаємопов'язаних заходів та завдань Програми.

3. Мета Програми

Метою районної програми інформатизації та розвитку електронного урядування на 2018 ‑ 2019 роки є розбудова інформаційного суспільства та регіональної складової електронної інформаційної системи “Електронний уряд”, підвищення ефективності роботи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, забезпечення інформаційних потреб громадян за допомогою впровадження сучасних інформаційних технологій та елементів електронного урядування. 

4. Пріоритетні напрями інформатизації району та завдання Програми

Пріоритетні напрями інформатизації

Інформатизація органів виконавчої влади та місцевого самоврядування району сприятиме прозорості та відкритості їх діяльності, підвищенню ефективності виконання посадових обов’язків державними службовцями, посадовими особами місцевого самоврядування, якісному наданню населенню різноманітних інформаційних послуг, інтеграції зі світовим інформаційним простором.
Пріоритетними напрямами інформатизації району є:

всебічний розвиток загальнодоступної інформаційної інфраструктури та інформаційно-телекомунікаційних систем;

забезпечення надання населенню належних інформаційно-телекомунікаційних послуг; 

удосконалення взаємодії органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування району між собою, з органами виконавчої влади області, а також з населенням шляхом використання сучасних інформаційних технологій;

збільшення різноманітності та кількості послуг населенню, що надаються за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій;

сприяння участі громадськості в побудові інформаційного суспільства. 

Основні завдання Програми
Основними завданнями інформатизації у 2018 – 2019 роках є:

нормативно-правове, організаційне та методичне забезпечення Програми;

утримання каналів зв’язку корпоративної телекомунікаційної мережі  органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування району;

впровадження нових та підтримка існуючих інформаційних, інформаційно-аналітичних та інформаційно-телекомунікаційних систем, придбання та/або модернізація засобів інформатизації з метою забезпечення функціонування органів державної влади, органів місцевого самоврядування;

розширення системи зв’язку “Відеоконференція” органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

розвиток системи електронного документообігу органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

підключення системи електронного документообігу до системи електронної взаємодії органів виконавчої влади;

легалізація наявного програмного забезпечення;

формування комплексних систем захисту інформації;
покращення якості представництва органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в інтернет-просторі.

5. Принципи формування та реалізації Програми
Районна програма інформатизації та розвитку електронного урядування розглядається як складова Обласної програми інформатизації та розвитку електронного урядування на 2018 ‑ 2019 роки, яка об’єднує комплекс взаємопов’язаних організаційних, правових, соціально-економічних, науково-технічних, виробничих процесів, спрямованих на створення умов для задоволення інформаційних потреб громадян та суспільства на основі створення та використання сучасної інформаційної інфраструктури в інтересах вирішення комплексу поточних та перспективних завдань розвитку Рівненського району. 

Реалізація Програми здійснюватиметься із додержанням таких основних принципів:

узгодженість пріоритетів інформатизації з основними напрямами програм соціально-економічного розвитку району, області та України в цілому;

координація з розробленими і такими, що реалізуються, державними, міжгалузевими, галузевими програмами інформатизації щодо цілей, етапів, ресурсів і об’єктів робіт;

спадковість, поступовість і безперервність під час реалізації завдань Програми на наступні роки;
випереджуючий розвиток нормативно-правової бази регулювання відносин учасників створення, розповсюдження і використання інформаційних продуктів і послуг;

створення організаційних і фінансових основ для реалізації завдань Програми інформатизації;

постійний облік виконання завдань і перерозподіл та концентрація ресурсів на користь найбільш результативних напрямів інформатизації.

6. Заходи щодо організаційного забезпечення реалізації Програми
Поточну реалізацію Програми здійснюють районна державна адміністрація, районна рада, фінансове управління райдержадміністрації, виконавчі комітети сільських та селищних рад району, які залучають до виконання Програми найбільш досвідчені науково-дослідні та проектні організації району, області, України. Контракти з виконання завдань (робіт) районної програми інформатизації укладаються на бюджетний рік відповідно до законодавства.

Координація робіт щодо виконання завдань Програми покладається на апарат райдержадміністрації.

Згідно з чинним законодавством України до Програми, за необхідності, можуть в установленому порядку вноситися зміни.

Деталізація завдань Програми до рівня проектів здійснюється згідно з рекомендаціями науково-технічної ради з питань інформатизації району при Рівненській райдержадміністрації з урахуванням наявних бюджетних коштів, можливості залучення інвестицій, кредитів, коштів виконавців проектів, а також термінів виконання проектів.

7. Визначення джерел фінансування Програми 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів, передбачених в районному бюджеті, бюджетах сільських та селищних рад і уточнюється під час внесення змін до районного, сільських та селищних бюджетів на відповідний рік в межах наявних фінансових ресурсів.

Передбачаються також такі джерела фінансування Програми:

кошти державного, обласного бюджетів;

інші джерела, не заборонені законодавством.

Фінансування кожного завдання здійснюється окремо в межах договору на його виконання.

8. Очікувані результати виконання Програми

Найважливішими результатами інформатизації є впровадження технологій електронного урядування та побудова сучасної системи управління, розвиток телекомунікаційного середовища, створення потужних інформаційних ресурсів, надання рівного якісного доступу до інформації, освіти, культури, послуг закладів охорони здоров’я та адміністративних послуг органів державної влади та органів місцевого самоврядування, створення умов для забезпечення інформаційних потреб населення, сприяння становленню відкритого демократичного суспільства, яке гарантуватиме дотримання конституційних прав громадян щодо участі у суспільному житті, прийнятті відповідних рішень органами державної влади та органами місцевого самоврядування.

Результатами практичного впровадження завдань Програми стане:

подальший розвиток телекомунікаційного середовища району;

об’єднання всіх органів влади району корпоративною мережею зв’язку, що дасть можливість забезпечити їх у повному обсязі послугами електронної пошти, доступом до мережі Інтернет та інформаційних ресурсів району та області;

підвищення оперативності та ефективності прийняття управлінських рішень керівництвом райдержадміністрації та районної ради за рахунок оперативності та достовірності даних, необхідних для обґрунтування та прийняття рішень;

оптимізація інформаційних потоків та стандартів документів;

скорочення часу підготовки документів;

удосконалення звітності та документообігу;

застосування сучасних програмно-технічних засобів на кожному етапі обробки інформації;

забезпечення дотримання вимог законодавства у сфері авторського права та захисту інформації;

забезпечення доступу спеціалістам органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування до оперативних інформаційних та аналітичних баз даних;

подолання “електронної (цифрової) нерівності” між містами та сільськими населеними пунктами району щодо доступності до національних і світових інформаційних ресурсів для широкого кола користувачів;

створення сучасної захищеної інформаційної інфраструктури та забезпечення умов для її безпечного функціонування.

II. ЗАВДАННЯ НА 2018 – 2019 РОКИ
	Завдання (роботи)
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	місцеві бюджети
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	Організаційне та методичне забезпечення реалізації Програми

	1. Розроблення нормативно-правових та організаційно-технічних документів з питань організації виконання програми інформатизації
	Районна державна адміністрація, районна рада


	Районна державна адміністрація


	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Нормативно-правове забезпечення впровадження заходів програми в діяльність органів виконавчої влади та місцевого самоврядування



	2. Оцінка стану інформатизації діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування району

	Районна державна адміністрація, районна рада


	Районна державна адміністрація, районна рада


	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Проведення щорічної інвентаризації інформаційних та програмно-технічних ресурсів органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування району, дотримання вимог законодавства щодо використання комп’ютерних програм



	Інформаційне забезпечення діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування району

	3. Створення та підтримка офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування
	Районна державна адміністрація, районна рада, виконавчі комітети сільських, селищних рад, об’єднаних територіальних громад
	Районна державна адміністрація, структурні підрозділи райдержадміністрації, районна рада,

виконавчі комітети сільських, селищних рад, об’єднаних територіальних громад
	40
	20
	40
	20
	-
	-
	Підвищення якості представництва органів виконавчої влади та місцевого самоврядування в інтернет-просторі

	4. Забезпечення функціонування наявних інформаційних систем (навчання фахівців, технічна підтримка роботи наявних інформаційних систем)


	Районна державна адміністрація, районна рада, виконавчі комітети сільських, селищних рад, об’єднаних територіальних громад
	Районна державна адміністрація, структурні підрозділи райдержадміністрації, районна рада,

виконавчі комітети сільських, селищних рад, об’єднаних територіальних громад
	20
	-
	-
	-
	20
	-
	Навчання, підвищення кваліфікації спеціалістів органів виконавчої влади та органів місце-вого самоврядування для забезпечення функціонування наявних інформаційних систем, технічна підтримка працездатності обладнання та адміністрування


	Утримання та розвиток телекомунікаційної інфраструктури 

	5. Утримання каналів корпоративної телекомунікаційної мережі зв’язку райдержадміністрації, районної ради, виконавчих комітетів сільських, селищних рад, об’єднаних територіальних громад
	Районна державна адміністрація, районна рада, виконавчі комітети сільських, селищних рад, об’єднаних територіальних громад
	Районна державна адміністрація, структурні підрозділи райдержадміністрації, районна рада,

виконавчі комітети сільських, селищних рад, об’єднаних територіальних громад
	40
	-
	-

	-
	40
	-
	Забезпечення безперебійної роботи корпоративної телекомунікаційної мережі зв’язку

	6. Удосконалення серверної та мережевої інфраструктури корпоративної мережі райдержадміністрації районної ради, виконавчих комітетів сільських, селищних рад, об’єднаних територіальних громад
	Районна державна адміністрація, районна рада, виконавчі комітети сільських, селищних рад, об’єднаних територіальних громад
	Районна державна адміністрація, структурні підрозділи райдержадміністрації, районна рада,

виконавчі комітети сільських, селищних рад, об’єднаних територіальних громад
	30
	-
	20
	-
	10
	-
	Підвищення надійності і безвідмовної роботи серверної та мережевої інфраструктури та забезпечення керованості корпоративної телекомунікаційної мережі



	7. Розширення корпоративної телекомунікаційної мережі райдержадміністрації районної ради, виконавчих комітетів сільських, селищних рад, об’єднаних територіальних громад
	Районна державна адміністрація, районна рада, виконавчі комітети сільських, селищних рад, об’єднаних територіальних громад
	Районна державна адміністрація, структурні підрозділи райдержадміністрації, районна рада,

виконавчі комітети сільських, селищних рад, об’єднаних територіальних громад

	50
	-

	40

	-
	10
	-
	Забезпечення роботи телекомунікаційних каналів зв’язку між райдержадміністрацією, районною радою, виконавчими комітетами сільських, селищних рад, об’єднаними територіальними громадами, обласною радою та облдержадміністрацією 

	Створення та розвиток інформаційної інфраструктури органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування району

	8. Підтримка та розширення використання системи зв’язку “Відеоконференція”
	Районна державна адміністрація, районна рада, виконавчі комітети сільських, селищних рад, об’єднаних територіальних громад
	Районна державна адміністрація, структурні підрозділи райдержадміністрації, районна рада,

виконавчі комітети сільських, селищних рад, об’єднаних територіальних громад
	20
	-
	20
	-
	-

	-
	Придбання обладнання для облаштування системою відеоконференцзв’язку  зали засідань структурних підрозділів райдержадміністрації, районної ради, виконавчих комітетів сільських, селищних рад, об’єднаних територіальних громад

	9. Забезпечення сучасними автоматизованими системами одержання, оброблення, та зберігання інформації місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, придбання засобів інформатизації 

	Районна державна адміністрація, районна рада, виконавчі комітети сільських, селищних рад, об’єднаних територіальних громад
	Районна державна адміністрація, структурні підрозділи райдержадміністрації, районна рада,

виконавчі комітети сільських, селищних рад, об’єднаних територіальних громад
	50
	20
	50
	20
	-
	-
	Забезпечення сучасними автоматизованими системами одержання,  оброблення, та зберігання інформації місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування 


	10. Легалізація програмного забезпечення
	Районна державна адміністрація, районна рада, виконавчі комітети сільських, селищних рад, об’єднаних територіальних громад
	Районна державна адміністрація, структурні підрозділи райдержадміністрації, районна рада,

виконавчі комітети сільських, селищних рад, об’єднаних територіальних громад
	100
	20
	-
	-
	100
	20
	Можливість користування ліцензійним програмним забезпеченням, отримання кваліфікованої підтримки програмних продуктів та їх оновлення



	Впровадження елементів електронного урядування в роботу органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування району

	11. Розвиток системи електронного документообігу
	Районна державна адміністрація, районна рада, виконавчі комітети сільських, селищних рад, об’єднаних територіальних громад
	Районна державна адміністрація, структурні підрозділи райдержадміністрації, районна рада,

виконавчі комітети сільських, селищних рад, об’єднаних територіальних громад
	40

	-
	20
	-
	20
	-
	Забезпечення електронного документообігу в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування району 

	Технічний захист інформації

	12. Створення комплексних 

систем захисту інформації на об’єктах інформаційної 

діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування району

	Районна державна адміністрація, районна рада, виконавчі комітети сільських, селищних рад, об’єднаних територіальних громад
	Районна державна адміністрація, структурні підрозділи райдержадміністрації, районна рада,

виконавчі комітети сільських, селищних рад, об’єднаних територіальних громад

	40

	-
	-
	-
	40
	-
	Забезпечення виконання вимог чинного законодавства в галузі технічного захисту інформації

 

	Інформаційне забезпечення потреб населення, підприємств, установ та організацій району

	13. Підключення до всесвітньої мережі Інтернет органів місцевого самоврядування сіл та селищ району, сільських закладів культури 


	Районна державна адміністрація, районна рада, виконавчі комітети сільських, селищних рад, об’єднаних територіальних громад
	Районна державна адміністрація,  районна рада,

виконавчі комітети сільських, селищних рад, об’єднаних територіальних громад

	-
	40
	-
	-
	-
	40
	Підключення до  корпоративної телекомунікаційної мережі зв’язку виконавчих комітетів сільських та селищних рад, об’єднаних територіальних громад, закладів культури, створення умов для побудови інформаційного суспільства

	Всього:
	440
	100
	200
	40
	240
	60
	


III. ЗАВДАННЯ НА 2018 РІК
	Завдання (роботи)
	Головний розпорядник коштів 
	Відповідальні виконавці завдання 
	Обсяг фінансування, тис. гривень
	Очікувані результати

	
	
	
	всього
	у тому числі
	

	
	
	
	місцеві бюджети
	інші джерела
	капітальні вкладення
	поточні витрати
	

	
	
	
	
	
	місцеві бюджети
	інші джерела
	місцеві бюджети
	інші джерела


	

	Організаційне та методичне забезпечення реалізації Програми

	1. Розроблення нормативно-правових та організаційно-технічних документів з питань організації виконання програми інформатизації
	Районна державна адміністрація, районна рада


	Районна державна адміністрація


	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Нормативно-правове забезпечення впровадження заходів програми в діяльність органів виконавчої влади та місцевого самоврядування



	2. Оцінка стану інформатизації діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування району

	Районна державна адміністрація, районна рада


	Районна державна адміністрація, районна рада


	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Проведення щорічної інвентаризації інформаційних та програмно-технічних ресурсів органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування району, дотримання вимог законодавства щодо використання комп’ютерних програм



	Інформаційне забезпечення діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування району

	3. Створення та підтримка офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування
	Районна державна адміністрація, районна рада, виконавчі комітети сільських, селищних рад, об’єднаних територіальних громад
	Районна державна адміністрація, структурні підрозділи райдержадміністрації, районна рада,

виконавчі комітети сільських, селищних рад, об’єднаних територіальних громад
	20
	10
	20
	10
	-
	-
	Підвищення якості представництва органів виконавчої влади та місцевого самоврядування в інтернет-просторі

	4. Забезпечення функціонування наявних інформаційних систем (навчання фахівців, технічна підтримка роботи наявних інформаційних систем)


	Районна державна адміністрація, районна рада, виконавчі комітети сільських, селищних рад, об’єднаних територіальних громад
	Районна державна адміністрація, структурні підрозділи райдержадміністрації, районна рада,

виконавчі комітети сільських, селищних рад, об’єднаних територіальних громад
	10
	-
	-
	-
	10
	-
	Навчання, підвищення кваліфікації спеціалістів органів виконавчої влади та органів місце-вого самоврядування для забезпечення функціонування наявних інформаційних систем, технічна підтримка працездатності обладнання та адміністрування


	Утримання та розвиток телекомунікаційної інфраструктури 

	5. Утримання каналів корпоративної телекомунікаційної мережі зв’язку райдержадміністрації, районної ради, виконавчих комітетів сільських, селищних рад, об’єднаних територіальних громад
	Районна державна адміністрація, районна рада, виконавчі комітети сільських, селищних рад, об’єднаних територіальних громад
	Районна державна адміністрація, структурні підрозділи райдержадміністрації, районна рада,

виконавчі комітети сільських, селищних рад, об’єднаних територіальних громад
	20
	-
	-

	-
	20
	-
	Забезпечення безперебійної роботи корпоративної телекомунікаційної мережі зв’язку

	6. Удосконалення серверної та мережевої інфраструктури корпоративної мережі райдержадміністрації районної ради, виконавчих комітетів сільських, селищних рад, об’єднаних територіальних громад
	Районна державна адміністрація, районна рада, виконавчі комітети сільських, селищних рад, об’єднаних територіальних громад
	Районна державна адміністрація, структурні підрозділи райдержадміністрації, районна рада,

виконавчі комітети сільських, селищних рад, об’єднаних територіальних громад
	20
	-
	15
	-
	5
	-
	Підвищення надійності і безвідмовної роботи серверної та мережевої інфраструктури та забезпечення керованості корпоративної телекомунікаційної мережі



	7. Розширення корпоративної телекомунікаційної мережі райдержадміністрації районної ради, виконавчих комітетів сільських, селищних рад, об’єднаних територіальних громад
	Районна державна адміністрація, районна рада, виконавчі комітети сільських, селищних рад, об’єднаних територіальних громад
	Районна державна адміністрація, структурні підрозділи райдержадміністрації, районна рада,

виконавчі комітети сільських, селищних рад, об’єднаних територіальних громад
	25

	-

	20

	-
	5
	-
	Забезпечення роботи телекомунікаційних каналів зв’язку між райдержадміністрацією, районною радою, виконавчими комітетами сільських, селищних рад, об’єднаними територіальними громадами, обласною радою та облдержадміністрацією 

	Створення та розвиток інформаційної інфраструктури органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування району

	8. Підтримка та розширення використання системи зв’язку “Відеоконференція”
	Районна державна адміністрація, районна рада, виконавчі комітети сільських, селищних рад, об’єднаних територіальних громад
	Районна державна адміністрація, структурні підрозділи райдержадміністрації, районна рада,

виконавчі комітети сільських, селищних рад, об’єднаних територіальних громад
	10
	-
	10
	-
	-

	-
	Придбання обладнання для облаштування системою відеоконференцзв’язку  зали засідань структурних підрозділів райдержадміністрації, районної ради, виконавчих комітетів сільських, селищних рад, об’єднаних територіальних громад

	9. Забезпечення сучасними автоматизованими системами одержання, оброблення, та зберігання інформації місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, придбання засобів інформатизації 

	Районна державна адміністрація, районна рада, виконавчі комітети сільських, селищних рад, об’єднаних територіальних громад
	Районна державна адміністрація, структурні підрозділи райдержадміністрації, районна рада,

виконавчі комітети сільських, селищних рад, об’єднаних територіальних громад
	25
	10
	25
	10
	-
	-
	Забезпечення сучасними автоматизованими системами одержання,  оброблення, та зберігання інформації місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування 


	10. Легалізація програмного забезпечення
	Районна державна адміністрація, районна рада, виконавчі комітети сільських, селищних рад, об’єднаних територіальних громад
	Районна державна адміністрація, структурні підрозділи райдержадміністрації, районна рада,

виконавчі комітети сільських, селищних рад, об’єднаних територіальних громад
	50
	10
	-
	-
	50
	10
	Можливість користування ліцензійним програмним забезпеченням, отримання кваліфікованої підтримки програмних продуктів та їх оновлення



	Впровадження елементів електронного урядування в роботу органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування району

	11. Розвиток системи електронного документообігу
	Районна державна адміністрація, районна рада, виконавчі комітети сільських, селищних рад, об’єднаних територіальних громад
	Районна державна адміністрація, структурні підрозділи райдержадміністрації, районна рада,

виконавчі комітети сільських, селищних рад, об’єднаних територіальних громад
	20

	-
	10
	-
	10
	-
	Забезпечення електронного документообігу в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування району 

	Технічний захист інформації

	12. Створення комплексних 

систем захисту інформації на об’єктах інформаційної 

діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування району

	Районна державна адміністрація, районна рада, виконавчі комітети сільських, селищних рад, об’єднаних територіальних громад
	Районна державна адміністрація, структурні підрозділи райдержадміністрації, районна рада,

виконавчі комітети сільських, селищних рад, об’єднаних територіальних громад


	20

	-
	-
	-
	20
	-
	Забезпечення виконання вимог чинного законодавства в галузі технічного захисту інформації

 

	Інформаційне забезпечення потреб населення, підприємств, установ та організацій району

	13. Підключення до всесвітньої мережі Інтернет органів місцевого самоврядування сіл та селищ району, сільських закладів культури 


	Районна державна адміністрація, районна рада, виконавчі комітети сільських, селищних рад, об’єднаних територіальних громад
	Районна державна адміністрація, структурні підрозділи райдержадміністрації, районна рада,

виконавчі комітети сільських, селищних рад, об’єднаних територіальних громад
	-
	20
	-
	-
	-
	20
	Підключення до  корпоративної телекомунікаційної мережі зв’язку виконавчих комітетів сільських та селищних рад, об’єднаних територіальних громад, закладів культури, створення умов для побудови інформаційного суспільства

	Всього:
	220
	50
	100
	20
	120
	30
	


ІV. ЗАВДАННЯ НА 2019 РІК
	Завдання (роботи)
	Головний розпорядник коштів 
	Відповідальні виконавці завдання 
	Обсяг фінансування, тис. гривень
	Очікувані результати

	
	
	
	всього
	у тому числі
	

	
	
	
	місцеві бюджети
	інші джерела
	капітальні вкладення
	поточні витрати
	

	
	
	
	
	
	місцеві бюджети
	інші джерела
	місцеві бюджети
	інші джерела


	

	Організаційне та методичне забезпечення реалізації Програми

	1. Розроблення нормативно-правових та організаційно-технічних документів з питань організації виконання програми інформатизації
	Районна державна адміністрація, районна рада


	Районна державна адміністрація


	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Нормативно-правове забезпечення впровадження заходів програми в діяльність органів виконавчої влади та місцевого самоврядування



	2. Оцінка стану інформатизації діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування району

	Районна державна адміністрація, районна рада


	Районна державна адміністрація, районна рада


	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Проведення щорічної інвентаризації інформаційних та програмно-технічних ресурсів органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування району, дотримання вимог законодавства щодо використання комп’ютерних програм



	Інформаційне забезпечення діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування району

	3. Створення та підтримка офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування
	Районна державна адміністрація, районна рада, виконавчі комітети сільських, селищних рад, об’єднаних територіальних громад
	Районна державна адміністрація, структурні підрозділи райдержадміністрації, районна рада,

виконавчі комітети сільських, селищних рад, об’єднаних територіальних громад
	20
	10
	20
	10
	-
	-
	Підвищення якості представництва органів виконавчої влади та місцевого самоврядування в інтернет-просторі

	4. Забезпечення функціонування наявних інформаційних систем (навчання фахівців, технічна підтримка роботи наявних інформаційних систем)


	Районна державна адміністрація, районна рада, виконавчі комітети сільських, селищних рад, об’єднаних територіальних громад
	Районна державна адміністрація, структурні підрозділи райдержадміністрації, районна рада,

виконавчі комітети сільських, селищних рад, об’єднаних територіальних громад
	10
	-
	-
	-
	10
	-
	Навчання, підвищення кваліфікації спеціалістів органів виконавчої влади та органів місце-вого самоврядування для забезпечення функціонування наявних інформаційних систем, технічна підтримка працездатності обладнання та адміністрування


	Утримання та розвиток телекомунікаційної інфраструктури 

	5. Утримання каналів корпоративної телекомунікаційної мережі зв’язку райдержадміністрації, районної ради, виконавчих комітетів сільських, селищних рад, об’єднаних територіальних громад
	Районна державна адміністрація, районна рада, виконавчі комітети сільських, селищних рад, об’єднаних територіальних громад
	Районна державна адміністрація, структурні підрозділи райдержадміністрації, районна рада,

виконавчі комітети сільських, селищних рад, об’єднаних територіальних громад
	20
	-
	-

	-
	20
	-
	Забезпечення безперебійної роботи корпоративної телекомунікаційної мережі зв’язку

	6. Удосконалення серверної та мережевої інфраструктури корпоративної мережі райдержадміністрації районної ради, виконавчих комітетів сільських, селищних рад, об’єднаних територіальних громад
	Районна державна адміністрація, районна рада, виконавчі комітети сільських, селищних рад, об’єднаних територіальних громад
	Районна державна адміністрація, структурні підрозділи райдержадміністрації, районна рада,

виконавчі комітети сільських, селищних рад, об’єднаних територіальних громад
	20
	-
	15
	-
	5
	-
	Підвищення надійності і безвідмовної роботи серверної та мережевої інфраструктури та забезпечення керованості корпоративної телекомунікаційної мережі



	7. Розширення корпоративної телекомунікаційної мережі райдержадміністрації районної ради, виконавчих комітетів сільських, селищних рад, об’єднаних територіальних громад
	Районна державна адміністрація, районна рада, виконавчі комітети сільських, селищних рад, об’єднаних територіальних громад
	Районна державна адміністрація, структурні підрозділи райдержадміністрації, районна рада,

виконавчі комітети сільських, селищних рад, об’єднаних територіальних громад
	25

	-

	20

	-
	5
	-
	Забезпечення роботи телекомунікаційних каналів зв’язку між райдержадміністрацією, районною радою, виконавчими комітетами сільських, селищних рад, об’єднаними територіальними громадами, обласною радою та облдержадміністрацією

	Створення та розвиток інформаційної інфраструктури органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування району

	8. Підтримка та розширення використання системи зв’язку “Відеоконференція”
	Районна державна адміністрація, районна рада, виконавчі комітети сільських, селищних рад, об’єднаних територіальних громад
	Районна державна адміністрація, структурні підрозділи райдержадміністрації, районна рада,

виконавчі комітети сільських, селищних рад, об’єднаних територіальних громад
	10
	-
	10
	-
	-

	-
	Придбання обладнання для облаштування системою відеоконференцзв’язку  зали засідань структурних підрозділів райдержадміністрації, районної ради, виконавчих комітетів сільських, селищних рад, об’єднаних територіальних громад

	9. Забезпечення сучасними автоматизованими системами одержання, оброблення, та зберігання інформації місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, придбання засобів інформатизації 

	Районна державна адміністрація, районна рада, виконавчі комітети сільських, селищних рад, об’єднаних територіальних громад
	Районна державна адміністрація, структурні підрозділи райдержадміністрації, районна рада,

виконавчі комітети сільських, селищних рад, об’єднаних територіальних громад
	25
	10
	25
	10
	-
	-
	Забезпечення сучасними автоматизованими системами одержання,  оброблення, та зберігання інформації місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування 


	10. Легалізація програмного забезпечення
	Районна державна адміністрація, районна рада, виконавчі комітети сільських, селищних рад, об’єднаних територіальних громад
	Районна державна адміністрація, структурні підрозділи райдержадміністрації, районна рада,

виконавчі комітети сільських, селищних рад, об’єднаних територіальних громад
	50
	10
	-
	-
	50
	10
	Можливість користування ліцензійним програмним забезпеченням, отримання кваліфікованої підтримки програмних продуктів та їх оновлення



	Впровадження елементів електронного урядування в роботу органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування району

	11. Розвиток системи електронного документообігу
	Районна державна адміністрація, районна рада, виконавчі комітети сільських, селищних рад, об’єднаних територіальних громад
	Районна державна адміністрація, структурні підрозділи райдержадміністрації, районна рада,

виконавчі комітети сільських, селищних рад, об’єднаних територіальних громад
	20

	-
	10
	-
	10
	-
	Забезпечення електронного документообігу в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування району 

	Технічний захист інформації

	12. Створення комплексних 

систем захисту інформації на об’єктах інформаційної 

діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування району

	Районна державна адміністрація, районна рада, виконавчі комітети сільських, селищних рад, об’єднаних територіальних громад
	Районна державна адміністрація, структурні підрозділи райдержадміністрації, районна рада,

виконавчі комітети сільських, селищних рад, об’єднаних територіальних громад


	20

	-
	-
	-
	20
	-
	Забезпечення виконання вимог чинного законодавства в галузі технічного захисту інформації

 

	Інформаційне забезпечення потреб населення, підприємств, установ та організацій району

	13. Підключення до всесвітньої мережі Інтернет органів місцевого самоврядування сіл та селищ району, сільських закладів культури 


	Районна державна адміністрація, районна рада, виконавчі комітети сільських, селищних рад, об’єднаних територіальних громад
	Районна державна адміністрація, структурні підрозділи райдержадміністрації, районна рада,

виконавчі комітети сільських, селищних рад, об’єднаних територіальних громад
	-
	20
	-
	-
	-
	20
	Підключення до  корпоративної телекомунікаційної мережі зв’язку виконавчих комітетів сільських та селищних рад, об’єднаних територіальних громад, закладів культури, створення умов для побудови інформаційного суспільства

	Всього:
	220
	50
	100
	20
	120
	30
	


Заступник голови ради                                                                                                                                                           М.Г.Сальчук

ПАСПОРТ

Районна програма інформатизації та розвитку електронного 
урядування на 2018-2019 роки

	1.
	Регіон
	Рівненський район

	2.
	Ініціатор розроблення програми
	Рівненська районна державна адміністрація

	3.
	Розробник Програми
	Рівненська районна державна адміністрація

	4.
	Керівник Програми:
	Керівник апарату райдержадміністрації Потайчук Антоніна Борисівна, 33001, м. Рівне, вул.Соборна, 195, тел. (0362) 62-76-00

	5.
	Головний розпорядник коштів
	Районна державна адміністрація;

районна рада;

виконавчі комітети сільських, селищних рад, об’єднаних територіальних громад

	6.
	Відповідальні виконавці Програми
	Районна державна адміністрація;

районна рада;
виконавчі комітети сільських, селищних рад, об’єднаних територіальних громад

	7.
	Термін реалізації програми
	2018 – 2019 роки

	8.
	Кількість завдань (робіт) у поточному році
	13

	9.
	Кількість завдань (робіт) на наступний рік
	13

	10.
	Кількість завдань на два наступні роки
	13

	11.
	Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього,

у тому числі:
	 540 тис. гривень

	11.1
	2018 рік

	 270 тис. гривень

	11.2
	2019 рік

	 270 тис. гривень


Заступник  голови  ради                                                                М.Г.Сальчук
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