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Додаток 3 до Програми 
НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ 

Програми розвитку дорожнього господарства Рівненського району на 2019 – 2022 роки
(тис. гривень)

	№ 
	Найменування напряму діяльності (пріоритетні завдання)
	Перелік заходів Програми
	Строк вико-нання заходу, рік
	Виконавці
	Джерела фінансування, 

всього: 
	Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі:
	Очікуваний результат

	
	
	
	
	
	
	2019 рік
	2020 рік
	2021 рік
	2022 рік
	

	
	
	
	
	
	обласний бюджет
	субвенція з державного бюджету
	місцеві бюджети
	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	10
	11
	12
	13
	14

	1.
	Експлуатаційне утримання 
	Поточний дрібний ремонт та утримання автомобільних доріг комунальної власності, в т.ч. штучних споруд (мостових переходів та інше)
	2019 – 2022
	Виконавчі комітети сільських, селищної рад
	–
	–
	18000,0
	3000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	Усунення не-доліків ямко-вості, утриман-ня та поліп-шення стану мостових пере-ходів (425,2 км доріг комунальної власності)

	2.
	Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт

	1) будівництво, реконструкція, капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення, штучних споруд (мостових переходів) 
(як співфінансування 
на договірних засадах), т.ч. проектні роботи
	2019 – 2022
	Виконавчі комітети сільських, селищної рад
	–
	48000,0
	–
	10500,0
	12500,0
	12500,0
	12500,0
	Покращення транспортно-експлуатацій-них характеристик автомобільних доріг місцевого значення, стану мостових переходів

(8 штучних споруд)

	
	
	
	
	
	–
	–
	20700,0
	4500,0
	5400,0
	5400,0
	5400,0
	

	
	
	2) будівництво, реконструкція, капітальний ремонт вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, в т.ч. проектні роботи
	2019 – 2022
	Виконавчі комітети сільських, селищної рад
	–
	15000,0
	–
	3000,0
	4000,0
	4000,0
	4000,0
	Покращення транспортно-експлуатаційних характеристик автомобільних вулиць і доріг



	
	
	
	
	
	–
	–
	45000,0
	7500,0
	12500,0
	12500,0
	12500,0
	

	3.
	Поточний середній ремонт

	1) поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення (як співфінансування 
на договірних засадах), в т.ч. проектні роботи
	2019 – 2022
	Виконавчі комітети сільських, селищної рад
	–
	37500,0
	–
	9000,0
	9500,0
	9500,0
	9500,0
	Відновлення транспортно-експлуатацій-ного стану автомобільних доріг загального користування місцевого значення: 30 км (окремими ділянками)

	
	
	
	
	
	5300,0
	–
	–
	2000,0
	1000,0
	1100,0
	1200,0
	

	
	
	2) поточний середній ремонт комунальних автомобільних доріг і вулиць
	2019 – 2022
	Виконавчі комітети сільських, селищної рад
	–
	7600,0
	–
	1600,0
	2000,0
	2000,0
	2000,0
	Відновлення транспортно-експлуатаційно-го стану автомобільних доріг, вулиць комунальної власності: 41,0 тис. кв. м
(окремими ділянками)

	
	
	
	
	
	–
	–
	20000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	5000,0
	

	
	ВСЬОГО:
	
	
	
	5300,0
	108100,0
	103700,0
	46100,0
	56900,0
	57000,0
	57100,0
	


Голова ради                                                                                                                                                        М.Г.Сальчук
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