

Інформація

про хід виконання рішення районної ради від 18 вересня 2018 року № 718 «Про Комплексну програму енергоефективності Рівненського району на 2018 – 2025 роки»
В районі реалізується Комплексна програма енергоефективності Рівненського району на 2018 – 2025 роки (схвалена розпорядженням голови райдержадміністрації від 23 червня 2018 року № 245, затверджена рішенням Рівненської районної ради від 18 вересня 2018 року № 718). 
Так, впродовж  2018 року у Рівненському районі бюджетними установами та комунальними підприємствами району витрачено на енергоефективні заходи (заміна дверей і вікон на енергоефективні, утеплення горищ і фасадів будівель тощо) близько 2120,3 тис. грн, завдяки чому досягнуто економії енергоресурсів в сумі 319,1 тис. грн у річному вимірі, а саме:

замінено вікна  на енергозберігаючі в навчальних закладах району на суму 871,3 тис. грн, що забезпечить річну економію енергоресурсів на суму 74,0 тис. грн, в тому числі 1550 м³ природного газу;
виконано утеплення фасаду навчальних закладів на суму 415,1 тис. грн, що забезпечить річну економію енергоресурсів на суму 34,0 тис. грн, в тому числі 3430 м³ природного газу;
комунальним підприємством «Рівнерайкомуненергія» проведено промивку і прочистку котлів КБНГ-2,5 в котельні смт Квасилів на суму 27,0 тис. грн та виконано заміну теплових мереж на суму 230,0 тис. грн , що забезпечить річну економію енергоресурсів на суму 107,8 тис. грн, в тому числі 14000 м³ природного газу;
проведено реконструкцію внутрішньобудинкової системи теплопостачання з встановленням вузла обліку та регулювання теплової енергії приміщень Зорянської АЗПСМ на суму 150,0 тис. грн, що забезпечить річну економію теплової енергії в сумі 3,6 тис. грн;
на інші енергоефективні заходи спрямовано 376,9 тис. грн, які дозволять зекономити 99,7 тис. грн різних видів енергоресурсів.

За 2018 рік теплопостачальними підприємствами вироблено 6173 Гкал теплової енергії з альтернативних видів палива, завдяки чому заміщено приблизно 771,0 тис. м³ природного газу.

Впродовж  2019 року у Рівненському районі бюджетними установами та комунальними підприємствами району витрачено на енергоефективні заходи (заміна дверей і вікон на енергоефективні, утеплення горищ і фасадів будівель тощо) близько 3723,6 тис. грн, завдяки чому досягнуто економії енергоресурсів в сумі 247,2 тис. грн у річному вимірі, а саме:
замінено вікна та двері на енергозберігаючі в навчальних та медичному закладах району на суму 963,0 тис. грн, що забезпечить річну економію енергоресурсів на суму 67,2 тис. грн, в тому числі 1700 м³ природного газу;
виконано утеплення фасаду навчальних закладів на суму 2732,3 тис. грн, що забезпечить річну економію енергоресурсів на суму 123,0 тис. грн, в тому числі 12500 м³ природного газу;
комунальним підприємством «Рівнерайкомуненергія» проведено промивку та прочистку котлів КБНГ-2,5 в котельні смт Квасилів на суму 27,0 тис. грн, що забезпечить річну економію енергоресурсів на суму 55,3 тис. грн, в тому числі 7000 м³ природного газу;
колективним підприємством «Житловик-1» проведено заміну ламп розжарювання на енергоефективні на суму 1,3 тис. грн, що забезпечить річну економію електроенергії 1000 кВт/год на суму 1,7 тис. грн.

 Впродовж  2019 року теплопостачальними підприємствами вироблено 6470 Гкал теплової енергії з альтернативних видів палива, завдяки чому заміщено приблизно 850,0 тис. м³ природного газу.

Впродовж  І кварталу 2020 року відділом освіти райдержадміністрації виконано роботи з утеплення фасаду навчальних закладів на суму 2880,6 тис. грн, завдяки чому досягнуто економії енергоресурсів в сумі 60,1 тис. грн у річному вимірі, а саме:

виконано утепленння фасаду Зорянського НВК «школа-гімназія»   на суму 1389,6 тис. грн, що забезпечить річну економію енергоресурсів в сумі  41,8 тис. грн, в тому числі 5900 м³ природного газу;
виконано утеплення фасаду Квасилівського НВК «школа-ліцей» на суму 1491,0 тис. грн, що забезпечить річну економію енергоресурсів на суму 18,3 тис. грн, в тому числі 8 Гкал теплової енергії.
 Впродовж цього періоду теплопостачальними підприємствами вироблено 2481 Гкал теплової енергії з альтернативних видів палива, завдяки чому заміщено приблизно 310,0 тис. м³ природного газу.
Таким чином, підсумовуючи вищенаведене, впродовж періоду з 2018 року по І квартал 2020 року на енергоефективні заходи з різних джерел фінансування витрачено 8724,5 тис. грн, завдяки чому досягнуто економії різних видів енергоресурсів у річному вимірі в сумі  626,4 тис. грн.
Впродовж зазначеного періоду теплопостачальними підприємствами вироблено 15124 Гкал теплової енергії з альтернативних видів палива, завдяки чому заміщено приблизно 1890,0 тис. м³ природного газу.
З метою залучення інвестиційних коштів на реалізацію енергоефективних проектів на веб-сторінці райдержадміністрації розміщено інформацію про об’єкти бюджетної сфери, які потребують енергоефективних заходів.
Кошти на реалізацію Програми відшкодування відсотків за кредитами, залученими фізичними особами на впровадження енергозберігаючих заходів, на 2018–2025 роки, із районного бюджету та із бюджетів сільських та селищної рад не виділялись.
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