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ІНФОРМАЦІЯ
про хід виконання рішення районної ради  від 05 січня 2007 року № 121

«Про програму «Питна вода Рівненського району на 2007-2020 роки»
В Рівненському  районі розроблена програма «Питна вода Рівненського району на 2007-2020 роки», яка схвалена розпорядженням голови районної державної адміністрації від 24 січня 2006 року № 55 та затверджена рішенням районної ради від 05 січня 2007 року № 121.

Метою Програми є забезпечення населення району якісною питною водою у відповідності до всіх нормативів та в межах науково обґрунтованих норм питного водопостачання, а також реформування та розвиток систем водопровідно-каналізаційного господарства, підвищення ефективності та надійності його функціонування; поліпшення на цій основі стану здоров’я населення та оздоровлення соціально-екологічної ситуації в районі; охорона, раціональне використання та при необхідності відновлення джерел питного водопостачання. Для досягнення цієї мети необхідне вирішення завдань щодо попередження забруднення джерел питного водопостачання, забезпечення їх відповідності санітарно-епідеміологічним вимогам, підвищення ефективності та надійності функціонування систем водопостачання і водовідведення за рахунок реалізації водоохоронних, технічних і санітарних заходів, удосконалення технології підготовки води на водоочисних станціях, контролю якості питної води, розвитку систем забору, транспортування питної води та водовідведення, а також сприяння розвитку нормативно-правової бази з питань питного водопостачання та водовідведення, господарського механізму водокористування, що стимулює економію питної води, у тому числі за рахунок державної підтримки розвитку та сталого функціонування водопровідно-каналізаційної галузі.


Водопостачання населення Рівненського району здійснюється із 48 об’єктів  централізованого господарсько – питного водопостачання (2-х комунальних водопроводів, 24 централізованих і 22 відомчих водопроводів), індивідуальних та 40 громадських колодязів.

2 комунальні водопроводи (селище Клевань і селище Квасилів), 18 водопроводів сіл (Зорянської, Обарівської, Шпанівської, Олександрійської, Дядьковицької, Новоукраїнської, Шубківської сільських рад) 
6 централізованих водопроводів та 19 відомчих знаходяться на балансі підприємств, сільських, селищних рад і обслуговуються підприємствами та спеціалізованими комунальними підприємствами.

Відомчий лабораторний контроль якості питної води забезпечений на комунальних водопроводах в селищі Клевань та Квасилів, централізованих водопроводах сіл Вересневе, Великий Олексин, Велика Омеляна, Олександрія, Нова Любомирка, Шубків, Зоря.

З метою покращення водопостачання та водовідведення комунальними підприємствами ведуться планові роботи по реконструкції мереж, вдосконаленню технологій водозаборів питної води. Впродовж 2019 року на виконання завдань та заходів цільової програми «Питна вода Рівненського району на 2007-2020 роки» з місцевих бюджетів сільських, селищних рад, за рахунок власних коштів підприємств було виділено коштів в сумі 2430,2 тис. грн. в тому числі:

Оржівським  ВУЖКГ замінено 9,2 км водопроводу на суму 1 303,0 тис. грн, встановлено 3 безбаштові системи  регулювання  тиску  води на суму 146,4 тис. грн, встановлено  ультрафіолетовий  знезаражувач  питної  води  на  свердловині  № 43 на суму 47,1 тис. грн. Загальна сума витрачених коштів становить 1 496,5 тис. грн.
Підприємством Клевань «Комунсервіс» виконано капітальних ремонтів водогонів 3,7 км з наявних 36 км в смт Клевань. На артсвердловині №9 встановлено нову станцію управління насосами. Зазначені заходи профінансовані Клеванською селищною радою в сумі 736,0 тис. грн. 
СКП «Шубківське» було замінено 0,4 км  трубопроводів на  загальну суму 14,0 тис. грн. Крім того, в приміщеннях артезіанських свердловин проводились поточні ремонти. Із 5 одиниць насосно-силового обладнання замінено на нові 3 енергозберігаючі насоси на суму 23,9 тис. грн. Всього витрачено коштів на суму 37,9 тис. грн.  
ПП «Олександрійське» у 2019 році проведено заміну водопровідних труб та проведено очищено від іржі та іншого засмічення 3 водонапірні вежі на суму 22,3 тис. грн, придбано насос на суму 7,5 тис. грн. 

В 2019 році утримання і ремонт систем водопостачання КП «Великошпанівське» використано 130,0 тис. грн на заміну 270 метрів ветхих і аварійних мереж та заміну 3 глибинних насосів.

За минулий рік мешканцям району надано послуг з водопостачання та водовідведення на суму 15833,4 тис. грн. Споживачами оплачено 16410,0 тис. грн або 103,6 відсотків. Загальний борг становить  2709,2 тис. грн, що на 576,6 тис. грн менше відповідного періоду минулого року.

З районного бюджету у 2019 році на виконання заходів програми кошти не виділялись.
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